DUOC UC

Sede Plaza Norte

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

PTY4614 – Capstone

DEFINICIÓN PROYECTO APT

Plataforma Web de Cotización Online para Empresa de Venta e Instalación de Ventanas y Espejos

Estudiante:

Maximiliano Andrés Leiva Rozas

Fase 1 – Autoevaluación Definición Proyecto APT

2026

# Índice

1. Abstract	3

2. Abstract en español	3

3. Conclusions	5

4. Reflection	5

5. Descripción del Proyecto APT	7

6. Relación con el Perfil de Egreso	9

7. Relación con Intereses Profesionales	11

8. Factibilidad del Proyecto	11

9. Objetivos	13

10. Propuesta Metodológica	13

11. Plan de Trabajo	16

12. Recursos, Facilitadores y Obstaculizadores	16

13. Propuesta de Evidencias	18

# 1. Abstract

The APT project consists of the design and future development of a web-based quotation platform for a company dedicated to the sale and installation of windows and mirrors. The project seeks to provide a technological solution to the current quotation process, which is mainly carried out through WhatsApp or telephone calls and does not have a dedicated website. The proposed system will allow customers to review available products, select different types of windows and profiles, request quotations according to their requirements, create an account, request assistance, contact the company by email, and request corrections to previously submitted measurements.

At this stage, the project is focused on defining and designing the solution before its complete implementation. An initial HTML mockup has already been developed to establish the structure and visual organization of the website. The future development will incorporate frontend and backend technologies, including HTML, CSS, JavaScript and Python with Django, as well as a database and version control tools such as Git and GitHub. The project will also include data modelling, documentation, testing and validation activities. This solution is relevant to the Information Technology field because it integrates software development, database management, project planning, testing and the implementation of a technological solution oriented toward a real business need.

# 2. Abstract en español

El Proyecto APT consiste en el diseño y futuro desarrollo de una plataforma web de cotización para una empresa dedicada a la venta e instalación de ventanas y espejos. El proyecto busca entregar una solución tecnológica al actual proceso de cotización de la empresa, el cual se realiza principalmente mediante WhatsApp o llamadas telefónicas y no cuenta con una página web especializada. El sistema propuesto permitirá a los clientes revisar los productos disponibles, seleccionar diferentes tipos de ventanas y perfiles, solicitar cotizaciones de acuerdo con sus necesidades, iniciar sesión, solicitar ayuda, contactar a la empresa mediante correo electrónico y solicitar rectificaciones de medidas previamente ingresadas.

En esta etapa, el proyecto se encuentra enfocado en la definición y diseño de la solución antes de su implementación completa. Actualmente se dispone de una maqueta inicial desarrollada en HTML, que permite establecer la estructura y organización visual de la futura plataforma. Para las siguientes etapas se contempla la utilización de tecnologías frontend y backend como HTML, CSS, JavaScript y Python mediante Django, además de una base de datos y herramientas de control de versiones como Git y GitHub. También se consideran actividades de modelamiento de datos, documentación, pruebas y validación. La propuesta es pertinente para el área de Informática, ya que integra desarrollo de software, gestión de bases de datos, planificación de proyectos, pruebas y construcción de una solución tecnológica orientada a una necesidad concreta de una empresa.

# 3. Conclusions

The definition of this APT project allowed me to identify a real business problem and transform it into a feasible technological proposal. The lack of a dedicated website for online quotations represents an opportunity to improve the way customers interact with the company and to organize the quotation process through a centralized digital platform.

The project is consistent with the competencies of the Information Technology graduate profile because it requires planning the development of a software solution, designing a database, developing and integrating different software components, and applying validation and testing processes. The project also allows me to apply knowledge acquired throughout my academic training in a practical context.

At this stage, the project has an initial HTML mockup that serves as a starting point for the future implementation. The next stages will focus on developing the complete web solution, integrating the backend and database, implementing the quotation process and conducting tests to verify that the proposed functionalities operate correctly.

Finally, I consider the project feasible because it can be developed progressively during the academic period, using technologies and tools that are accessible for its implementation. The project can also be divided into manageable activities, allowing the development, testing and documentation processes to be controlled throughout its execution.

# 4. Reflection

Developing this APT project represents an opportunity to apply my knowledge of software development to a practical situation. One of the main aspects I consider important is that the project is based on a real business need instead of being limited to a theoretical exercise.

During the definition of the project, I identified that developing a complete web quotation platform requires more than creating a visually attractive website. It is necessary to understand the user's requirements, organize the information, define the data that will be stored, establish the system's functionalities and plan how the different technological components will interact.

As the only person responsible for the project, I will have to assume different responsibilities, including project management, requirements analysis, design, development, database modelling, testing and documentation. This represents a challenge, but it also provides an opportunity to strengthen my technical and organizational skills.

I consider that the project will allow me to improve my ability to plan and develop software solutions while also understanding the importance of testing and documenting the work performed. My main objective is not only to develop a functional website, but also to follow an organized development process that allows the final solution to respond effectively to the needs identified in the company.

# 5. Descripción del Proyecto APT

El Proyecto APT consiste en el diseño y posterior desarrollo de una plataforma web de cotización online para una empresa dedicada a la venta de ventanas y espejos.

Actualmente, el proceso de atención y cotización se realiza principalmente mediante canales como WhatsApp o llamadas telefónicas, sin disponer de una plataforma web propia que permita centralizar y facilitar este proceso. Esta situación puede dificultar la organización de las solicitudes, aumentar el tiempo destinado a responder consultas y limitar las posibilidades de los clientes para conocer los productos y solicitar una cotización de manera autónoma.

La solución propuesta consiste en desarrollar un sistema web que permita a los clientes acceder a información sobre los productos ofrecidos por la empresa y realizar solicitudes de cotización de acuerdo con sus necesidades.

Funcionalidades contempladas para la plataforma

- Visualización de los productos disponibles.

- Consulta de diferentes tipos de ventanas.

- Selección de perfiles de aluminio.

- Selección de perfiles de PVC.

- Selección de ventanas de PVC con termopanel.

- Solicitud de cotizaciones.

- Registro e inicio de sesión de usuarios.

- Solicitud de asistencia.

- Contacto con la empresa mediante correo electrónico.

- Solicitud de rectificación de medidas.

- Gestión de la información necesaria para las solicitudes de cotización.

El proyecto se encuentra actualmente en una etapa inicial de diseño, por lo que las funcionalidades anteriormente descritas corresponden a la solución que se pretende desarrollar y no a funcionalidades completamente implementadas.

Como avance inicial se dispone de una maqueta HTML, cuyo propósito es definir la estructura general de la futura plataforma, organizar sus secciones y establecer una primera representación de la experiencia que tendrá el usuario.

Para la etapa de desarrollo se contempla utilizar tecnologías frontend como HTML, CSS y JavaScript, mientras que para el backend se considera Python utilizando Django. También se contempla implementar una base de datos para almacenar y administrar la información necesaria para el funcionamiento del sistema. Para el control y gestión del código fuente se utilizarán Git y GitHub.

La relevancia del proyecto para el campo laboral de Informática se encuentra en que requiere aplicar conocimientos de análisis, diseño, desarrollo de software, bases de datos, control de versiones, pruebas y documentación para construir una solución orientada a una necesidad empresarial concreta.

# 6. Relación con el Perfil de Egreso

El proyecto se relaciona directamente con diferentes competencias del perfil de egreso asociadas al desarrollo de soluciones informáticas. La pauta establece competencias relacionadas con pruebas de certificación, gestión de proyectos informáticos, construcción de modelos de datos y desarrollo de soluciones de software.

## 6.1 Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria

Esta competencia se relaciona con el proyecto debido a que la futura plataforma deberá ser validada antes de considerarse terminada. Se deberán diseñar y ejecutar casos de prueba para verificar el funcionamiento de las principales funcionalidades, como el registro de usuarios, inicio de sesión, selección de productos, generación de solicitudes de cotización y solicitudes de rectificación de medidas.

Los resultados de las pruebas permitirán detectar errores y realizar mejoras sobre la solución antes de su entrega final. De esta manera, el proyecto contempla los indicadores asociados a:

- Diseñar pruebas de validación.

- Aplicar pruebas de validación.

- Desarrollar mejoras a partir de los resultados obtenidos.

## 6.2 Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización

Esta competencia tiene una relación directa con el proyecto debido a que será necesario planificar y controlar las diferentes actividades asociadas al desarrollo de la plataforma.

Como responsable individual del proyecto, deberé organizar las etapas de análisis, diseño, desarrollo, modelamiento de datos, pruebas y documentación, considerando los recursos disponibles y el tiempo establecido para la asignatura.

Además, será necesario controlar el avance del proyecto y tomar decisiones respecto de las funcionalidades que deberán priorizarse durante el desarrollo. Esto permitirá trabajar los indicadores relacionados con la planificación y control de proyectos informáticos.

## 6.3 Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo

La plataforma requerirá almacenar información relacionada con usuarios, productos, perfiles, solicitudes de cotización, medidas y otros datos necesarios para el funcionamiento del sistema.

Por esta razón, será necesario diseñar un modelo de datos que permita organizar esta información de forma estructurada y que pueda ampliarse posteriormente si la empresa incorpora nuevos productos o funcionalidades. El proyecto contempla como evidencia el diseño y modelamiento de la base de datos antes de su implementación.

## 6.4 Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos

Esta es una de las competencias que presenta una relación más directa con el proyecto, ya que la finalidad principal es construir una solución de software para resolver una necesidad concreta.

La plataforma deberá integrar componentes frontend, backend y base de datos. Para organizar el proceso de desarrollo se utilizarán tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y Python/Django, además de Git y GitHub para controlar las versiones del proyecto.

La solución será desarrollada progresivamente, permitiendo construir e integrar sus diferentes componentes y posteriormente realizar pruebas para verificar su funcionamiento.

# 7. Relación con Intereses Profesionales

El proyecto se relaciona con mis intereses profesionales debido a que me permite participar directamente en el desarrollo de una solución tecnológica desde su etapa de planificación y diseño hasta su futura implementación.

Uno de mis principales intereses dentro del área de Informática es el desarrollo de software y la creación de soluciones que puedan resolver problemas concretos mediante el uso de tecnología. En este proyecto puedo aplicar conocimientos relacionados con desarrollo web, programación, bases de datos, control de versiones y pruebas de software.

También resulta de interés la posibilidad de trabajar con tecnologías como Python, Django, HTML, CSS y JavaScript, ya que permiten construir una solución web completa y comprender la interacción entre frontend, backend y base de datos.

Además, al tratarse de un proyecto individual, tendré la oportunidad de asumir diferentes responsabilidades dentro del proceso, incluyendo la planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. Esto representa una experiencia relevante para mi formación profesional, debido a que permite desarrollar tanto competencias técnicas como capacidades de organización, resolución de problemas y toma de decisiones.

Por estas razones, considero que el proyecto se encuentra alineado con mis intereses profesionales y con las competencias que deseo fortalecer durante mi formación en el área de Informática.

# 8. Factibilidad del Proyecto

El proyecto es factible de realizar dentro del marco de la asignatura debido a que su desarrollo puede dividirse en diferentes etapas y actividades que pueden ejecutarse progresivamente durante el periodo académico.

Actualmente existe una maqueta inicial en HTML, lo que permite comenzar el proyecto desde una base previamente estructurada y facilita la definición de la interfaz antes de comenzar con la implementación completa.

Los principales recursos tecnológicos considerados son herramientas disponibles para el desarrollo de software, como HTML, CSS, JavaScript, Python, Django, Git y GitHub. Además, se contempla la utilización de una base de datos para almacenar la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma.

El proyecto también es factible porque no requiere implementar todas sus funcionalidades de manera simultánea. Se puede avanzar desde el diseño de la interfaz hacia el desarrollo frontend, posteriormente incorporar el backend, diseñar e implementar la base de datos, integrar los componentes y finalmente realizar las pruebas correspondientes.

Sin embargo, existen posibles factores que podrían dificultar el desarrollo, principalmente la limitación de tiempo al tratarse de un proyecto individual, la complejidad de integrar frontend, backend y base de datos, la aparición de errores durante la programación y la necesidad de modificar algunos requerimientos durante el desarrollo.

Para abordar estas dificultades, se propone priorizar las funcionalidades principales, dividir el desarrollo en etapas, utilizar Git y GitHub para mantener un control ordenado de los cambios y realizar pruebas progresivas durante el desarrollo. De esta manera, los problemas podrán detectarse y solucionarse antes de avanzar hacia las siguientes etapas.

La planificación por etapas permitirá mantener el alcance del proyecto controlado y concentrar los esfuerzos en las funcionalidades que aporten mayor valor a la solución.

# 9. Objetivos

## 9.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma web de cotización online para una empresa dedicada a la venta de ventanas y espejos, que permita centralizar y facilitar el proceso de consulta y solicitud de cotizaciones de los clientes mediante una solución tecnológica estructurada, funcional y validada.

## 9.2 Objetivos específicos

- Analizar el proceso actual de solicitud de cotizaciones y definir los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la plataforma.

- Diseñar la estructura y la interfaz de la plataforma web considerando las necesidades de los usuarios y los principales productos ofrecidos por la empresa.

- Diseñar un modelo de datos que permita organizar y almacenar la información necesaria para gestionar usuarios, productos, perfiles, medidas y solicitudes de cotización.

- Desarrollar progresivamente los componentes frontend y backend de la plataforma utilizando HTML, CSS, JavaScript y Python con Django.

- Integrar la interfaz, lógica de negocio y base de datos para construir una solución web coherente con los requerimientos definidos.

- Implementar funcionalidades relacionadas con la visualización de productos, registro e inicio de sesión, solicitudes de cotización, asistencia, contacto y rectificación de medidas.

- Diseñar y ejecutar casos de prueba que permitan verificar el funcionamiento de las principales funcionalidades de la plataforma.

- Documentar el proceso de desarrollo, las decisiones técnicas, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.

# 10. Propuesta Metodológica

Para desarrollar el proyecto se propone utilizar una metodología de trabajo iterativa e incremental, debido a que permite dividir la construcción de la plataforma en etapas y validar progresivamente sus componentes.

El desarrollo comenzará con el levantamiento y organización de los requerimientos, identificando las necesidades principales de la empresa y de los usuarios. Esta etapa permitirá establecer las funcionalidades prioritarias que deberá incluir la plataforma.

Posteriormente se realizará el diseño de la solución, considerando la estructura de las páginas, navegación, formularios y organización de la información. La maqueta HTML existente será utilizada como punto de partida para esta etapa.

La siguiente etapa corresponderá al diseño del modelo de datos. Se identificarán las entidades, atributos y relaciones necesarias para almacenar la información de usuarios, productos, perfiles, cotizaciones y medidas.

Una vez definidos los diseños, se procederá con el desarrollo de la solución. El frontend será construido utilizando HTML, CSS y JavaScript, mientras que el backend será desarrollado mediante Python y Django. La base de datos será integrada posteriormente para permitir la persistencia de la información.

El código será administrado mediante Git y GitHub, permitiendo mantener un historial de cambios y facilitar el control de las diferentes versiones desarrolladas.

El desarrollo se realizará progresivamente, incorporando funcionalidades por etapas. Después de implementar cada componente relevante se realizarán pruebas para detectar errores y verificar que el funcionamiento corresponda con los requerimientos definidos.

Finalmente, se realizará una etapa de validación general, en la cual se comprobará la integración de los diferentes componentes y se documentarán los resultados obtenidos, errores encontrados y mejoras realizadas.

## 10.1 Etapas de la metodología

- 1. Levantamiento y análisis de requerimientos.

- 2. Definición del alcance del proyecto.

- 3. Diseño de la interfaz y estructura de navegación.

- 4. Diseño y modelamiento de la base de datos.

- 5. Desarrollo frontend.

- 6. Desarrollo backend.

- 7. Integración con la base de datos.

- 8. Implementación de funcionalidades.

- 9. Pruebas y validación.

- 10. Corrección y mejora.

- 11. Documentación.

- 12. Preparación de la entrega final.

# 11. Plan de Trabajo

El plan de trabajo se organizará de manera progresiva, considerando las actividades necesarias para pasar desde la definición del proyecto hasta la validación de la solución.

| Etapa | Actividad | Recursos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis del problema | Información del proyecto, documentación | Problema y necesidades definidas |
| 2 | Levantamiento de requerimientos | Documentación, análisis | Requerimientos funcionales y no funcionales |
| 3 | Definición del alcance | Requerimientos, planificación | Alcance establecido |
| 4 | Diseño de interfaz | HTML, CSS, bocetos y maqueta | Diseño de la plataforma |
| 5 | Modelamiento de datos | Herramientas de modelamiento | Modelo de base de datos |
| 6 | Desarrollo frontend | HTML, CSS, JavaScript | Interfaces funcionales |
| 7 | Desarrollo backend | Python, Django | Lógica del sistema |
| 8 | Implementación de base de datos | Base de datos, Django | Persistencia de información |
| 9 | Integración | Frontend, backend y BD | Sistema integrado |
| 10 | Implementación de funcionalidades | Código y herramientas de desarrollo | Funcionalidades principales |
| 11 | Pruebas | Casos de prueba, sistema desarrollado | Resultados de validación |
| 12 | Correcciones y mejoras | Resultados de pruebas, código | Sistema mejorado |
| 13 | Documentación | Documentos, capturas y resultados | Documentación del proyecto |
| 14 | Preparación de entrega | Sistema y documentación | Proyecto preparado para presentación |

# 12. Recursos, Facilitadores y Obstaculizadores

## 12.1 Recursos tecnológicos

- Computador para desarrollo.

- Editor de código.

- HTML.

- CSS.

- JavaScript.

- Python.

- Django.

- Base de datos.

- Git.

- GitHub.

## 12.2 Recursos de información

- Requerimientos del proyecto.

- Información de productos y perfiles.

- Requerimientos relacionados con las cotizaciones.

- Información necesaria para las medidas y rectificaciones.

## 12.3 Recursos humanos

El proyecto será desarrollado individualmente, por lo que Maximiliano Leiva asumirá las funciones de líder del proyecto, desarrollador, analista de requerimientos, responsable del diseño, modelador de datos, encargado de pruebas y responsable de la documentación.

## 12.4 Facilitadores

Entre los principales facilitadores se encuentran la existencia de una maqueta HTML inicial, la disponibilidad de herramientas de desarrollo, el conocimiento adquirido durante la carrera y la posibilidad de utilizar tecnologías ampliamente orientadas al desarrollo web.

## 12.5 Obstaculizadores

Los principales obstaculizadores corresponden al tiempo disponible para desarrollar el proyecto, la responsabilidad de realizar individualmente las diferentes tareas y la complejidad que puede surgir durante la integración de frontend, backend y base de datos.

Para disminuir estos riesgos se priorizarán las funcionalidades principales y se realizará un desarrollo progresivo, evitando intentar implementar todas las funcionalidades simultáneamente.

# 13. Propuesta de Evidencias

Las evidencias permitirán demostrar objetivamente el desarrollo de las diferentes actividades y el cumplimiento de los objetivos definidos para el proyecto. La rúbrica establece que las evidencias deben permitir demostrar el logro de las actividades y justificar su selección.

1. Documentación de requerimientos

Se elaborará documentación con los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma.

Justificación: Permitirá demostrar que las funcionalidades del sistema fueron definidas a partir de las necesidades identificadas y que existe una base para orientar el desarrollo.

2. Bocetos y diseño de interfaz

Se generarán bocetos, diagramas y diseños de las principales pantallas de la plataforma.

Justificación: Permitirán evidenciar el proceso de diseño previo a la programación y demostrar cómo se estructurará la interacción del usuario con el sistema.

3. Maqueta HTML

Se utilizará la maqueta HTML inicial como evidencia del avance de la etapa de diseño.

Justificación: Permite demostrar que la propuesta no se encuentra solamente en una etapa conceptual, sino que existe una primera representación de la estructura de la futura plataforma.

4. Modelo de base de datos

Se elaborará un modelo de datos que represente las entidades, atributos y relaciones necesarias para el funcionamiento del sistema.

Justificación: Permitirá demostrar la planificación de la estructura de información que utilizará la plataforma y su relación con los requerimientos definidos.

5. Repositorio Git/GitHub

Se utilizará un repositorio para almacenar y controlar las diferentes versiones del código fuente.

Justificación: Permitirá evidenciar el desarrollo progresivo del proyecto, los cambios realizados y la organización del código durante la implementación.

6. Código fuente

Se conservará el código desarrollado correspondiente al frontend, backend y conexión con la base de datos.

Justificación: Constituye una evidencia directa de la construcción de la solución de software y permitirá comprobar la implementación de las funcionalidades definidas.

7. Casos de prueba

Se diseñarán casos de prueba para las funcionalidades principales de la plataforma.

Justificación: Permitirán comprobar que la solución cumple con los requerimientos definidos y detectar errores que deban ser corregidos antes de la entrega.

8. Resultados de las pruebas

Se registrarán los resultados obtenidos durante la ejecución de los casos de prueba.

Justificación: Permitirán demostrar si las funcionalidades fueron validadas correctamente y qué mejoras fueron necesarias durante el proceso.

9. Capturas de la plataforma

Se recopilarán capturas de las diferentes funcionalidades desarrolladas.

Justificación: Permitirán demostrar visualmente el avance de la implementación y la integración de los diferentes componentes del sistema.

10. Documentación final

Se elaborará documentación del proyecto que incluya las principales decisiones técnicas, funcionalidades, modelo de datos, pruebas y resultados.

Justificación: Permitirá demostrar de manera organizada el proceso completo de desarrollo y facilitar la comprensión y mantenimiento de la solución.