Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Maximiliano Andrés Leiva Rozas |
| --- | --- |
| Rut | 21800306-0 |
| Carrera | Ingeniería Informática. |
| Sede | Plaza Norte. |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Cotizadora Web – Ventanas y Aluminios Manuel Arellano |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, desarrollo de soluciones tecnológicas e integración de sistemas computacionales. |
| Competencias | Levantamiento y análisis de requerimientos, identificando las necesidades de la empresa para desarrollar una solución adecuada. Desarrollo de soluciones tecnológicas, mediante la creación de una plataforma web para facilitar el proceso de cotización de ventanas, perfiles de aluminio y espejos. Programación y desarrollo de software, aplicando tecnologías web para construir la solución. Gestión de la información, utilizando una base de datos para almacenar y administrar los productos y solicitudes de cotización. Seguridad de sistemas computacionales, aplicando buenas prácticas de seguridad para proteger la información de la empresa y sus clientes. Integración de sistemas y tecnologías, conectando el frontend, backend y base de datos para obtener una solución funcional. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar la falta de una plataforma web para Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L., empresa que actualmente no cuenta con una página web que permita mostrar sus productos y facilitar el proceso de cotización. La situación afecta principalmente a la empresa y a sus potenciales clientes, ya que el proceso de conocer los productos y solicitar una cotización puede ser menos rápido y accesible. Escogí este proyecto porque permite aplicar conocimientos de desarrollo de software en una situación real y entregar una solución que pueda ser utilizada por una empresa. Además, se relaciona directamente con el campo laboral de informática, ya que considera programación, bases de datos, desarrollo web, gestión de información y seguridad. El principal aporte del proyecto será entregar una plataforma que permita a los clientes conocer los productos ofrecidos por la empresa y realizar solicitudes de cotización de una manera más sencilla, mientras que la empresa podrá administrar y recibir esta información de forma más organizada. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar una cotizadora web para Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L., que permita mostrar sus productos y facilitar el proceso de cotización de ventanas, perfiles de aluminio y espejos. La plataforma contará con un sitio web donde los clientes podrán revisar los productos, ingresar las características necesarias para realizar una cotización y enviar su solicitud. Además, se considera utilizar una base de datos para almacenar la información y un sistema que permita a la empresa gestionar las solicitudes recibidas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que considera el levantamiento y análisis de requerimientos, desarrollo de soluciones tecnológicas, programación, gestión de información, integración de sistemas y seguridad. Las competencias seleccionadas serán necesarias para analizar las necesidades de la empresa, diseñar y desarrollar la plataforma, administrar la información de los productos y cotizaciones, integrar el frontend con el backend y aplicar medidas de seguridad para proteger la información. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona directamente con mis intereses profesionales, ya que mis principales áreas de interés son el desarrollo de software y la ciberseguridad. La creación de esta plataforma me permitirá seguir practicando programación y desarrollo web, además de incorporar aspectos de seguridad dentro del proyecto. Realizar este proyecto también me permitirá adquirir experiencia trabajando con una necesidad real de una empresa, lo que considero importante para mi desarrollo profesional y para prepararme para futuros trabajos relacionados con el desarrollo de software y la ciberseguridad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Considero que el proyecto es posible de desarrollar durante el semestre, ya que se utilizarán tecnologías y conocimientos que he aprendido durante la carrera, como HTML, CSS, JavaScript, Python, Django y bases de datos. Además, cuento con un computador y las herramientas necesarias para desarrollar y probar la plataforma. Un factor que facilita el desarrollo es que ya existe una empresa interesada en el proyecto y que puedo conocer directamente sus necesidades. También puedo utilizar herramientas de apoyo como documentación técnica y herramientas de inteligencia artificial para resolver dudas y mejorar el desarrollo. Entre las posibles dificultades se encuentran el tiempo disponible durante el semestre, problemas técnicos y cambios en los requerimientos de la empresa. Para solucionarlos, se planificará el desarrollo por etapas, priorizando las funciones principales de la cotizadora y realizando pruebas durante el proceso. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web de cotización para Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L., que permita presentar sus productos y facilitar el proceso de cotización para sus clientes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y analizar los requerimientos de la empresa para definir las funcionalidades de la plataforma. - Diseñar la estructura y apariencia de la plataforma web de acuerdo con las necesidades de la empresa. - Desarrollar el frontend y backend utilizando tecnologías web. - Implementar una base de datos para gestionar productos, clientes y solicitudes de cotización. - Desarrollar el sistema de cotización de acuerdo con las características y requerimientos definidos por la empresa. - Implementar medidas básicas de seguridad para proteger la información almacenada en el sistema. - Realizar pruebas de funcionamiento para detectar y corregir errores de la plataforma. - Validar la solución desarrollada con la empresa para comprobar que cumple con sus necesidades. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar el proyecto utilizaré una metodología ágil e incremental, dividiendo el desarrollo en distintas etapas. Primero realizaré el levantamiento de requerimientos mediante conversaciones con la empresa, para conocer sus necesidades y definir las funcionalidades principales. Luego realizaré el diseño de la plataforma y de la base de datos. Posteriormente desarrollaré el proyecto por etapas, comenzando por la estructura y diseño del sitio web, continuando con el backend, la base de datos y finalmente el sistema de cotización. Durante el desarrollo realizaré pruebas de manera constante para detectar y corregir errores. También se realizarán revisiones periódicas del proyecto para verificar que las funcionalidades cumplan con los requerimientos definidos por la empresa. Finalmente, realizaré una validación de la plataforma y realizaré los ajustes necesarios antes de entregar la solución final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Reunirse con la empresa para conocer sus necesidades, productos, proceso actual de cotización y funcionalidades esperadas. | Reuniones con la empresa, computador, notas | 1 semana | Maximiliano Leiva | Puede requerir ajustes según los requerimientos entregados por la empresa. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Diseño de la solución | Definir la estructura de la página, navegación, funcionalidades principales y flujo del proceso de cotización. | Figma, computador, documentación | 1 semana | Maximiliano Leiva | Se pueden realizar cambios según la retroalimentación de la empresa. |
| Gestión de información | Diseño de base de datos | Diseñar las tablas, relaciones y estructura necesaria para almacenar productos, clientes y cotizaciones. | PostgreSQL/MySQL, herramienta de modelamiento | 1 -2 semana | Maximiliano Leiva | Se debe definir correctamente la información necesaria para el sistema. |
| Desarrollo de software | Desarrollo del frontend | Crear las páginas web, interfaz de usuario, catálogo de productos, formularios y diseño responsive. | HTML, CSS, JavaScript, Django, editor de código | 2-3 semanas | Maximiliano Leiva | Se realizarán pruebas en computador y dispositivos móviles. |
| Desarrollo de software | Desarrollo del backend | Implementar la lógica del sistema, gestión de usuarios, productos, solicitudes y comunicación con la base de datos. | Python, Django, PostgreSQL, Git, | 2-3 semanas | Maximiliano Leiva | Pueden aparecer errores de integración que deberán ser corregidos durante el desarrollo. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Implementación del sistema de cotización | Desarrollar la lógica necesaria para que el cliente pueda seleccionar productos, ingresar medidas y características y obtener una cotización. | Python, Django, JavaScript, base de datos | 2 semanas | Maximiliano Leiva | Los cálculos y valores deberán ser validados con la empresa. |
| Seguridad de sistemas computacionales | Implementación de seguridad | Aplicar medidas de seguridad como validación de datos, control de acceso, protección de formularios y manejo seguro de información. | Django, documentación técnica, herramientas de desarrollo | 1 semana | Maximiliano Leiva | Se revisarán posibles vulnerabilidades antes de la entrega. |
| Aseguramiento de la calidad del software | Pruebas y correcciones | Realizar pruebas de las funcionalidades, detectar errores y realizar las correcciones necesarias. | Navegadores, computador, base de datos, herramientas de testing | 1-2 semanas | Maximiliano Leiva | Se pueden generar nuevas correcciones según las pruebas realizadas. |
| Integración de sistemas computacionales | Integración final | Integrar frontend, backend y base de datos y comprobar el funcionamiento completo de la plataforma. | Django, base de datos, Git, servidor de prueba | 1 semana | Maximiliano Leiva | Se debe verificar que todos los componentes funcionen correctamente. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Validación y entrega | Presentar la solución a la empresa, recoger observaciones y realizar los últimos ajustes antes de la entrega. | Plataforma desarrollada, computador, reuniones con la empresa | 1 semana | Maximiliano Leiva | La retroalimentación de la empresa puede generar ajustes finales. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento requerimientos | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la solución |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del frontend |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del backend |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del sistema de cotización |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración frontend, backend y BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | X |  |  |  |  |
| Validación con la empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  |  |  |
| Ajustes finales y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x | X |
| Entrega y presentación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.