}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Maximiliano Andrés Leiva Rozas |
| --- | --- |
| Rut | 21800306-0 |
| Carrera | Ingeniería Informática. |
| Sede | Plaza Norte. |

| Nombre estudiante | Martin Ignacio Carriel Galaz |
| --- | --- |
| Rut | 21685719-4 |
| Carrera | Ingeniería Informática. |
| Sede | Plaza Norte. |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Cotizadora Web – Ventanas y Aluminios Manuel Arellano |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, desarrollo de soluciones tecnológicas e integración de sistemas computacionales. |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria: Diseñar y aplicar pruebas de validación sobre el software web, la API REST, la aplicación móvil y las reglas de cálculo. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización: Planificar, controlar y priorizar las actividades de desarrollo de la plataforma web, app móvil y dashboards dentro del cronograma. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo: Diseñar e implementar esquemas relacionales para almacenar clientes, parámetros, estructuras, proyectos, agenda de instalaciones y métricas para dashboards. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos: Construir e integrar el frontend web responsive, el backend API REST en Django, la aplicación móvil para operarios de terreno y los dashboards interactivos de gestión |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca solucionar la falta de una plataforma web para Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L., empresa que actualmente no cuenta con una página web que permita mostrar sus productos y facilitar el proceso de cotización. La situación afecta principalmente a la empresa y a sus potenciales clientes, ya que el proceso de conocer los productos y solicitar una cotización puede ser menos rápido y accesible. Escogí este proyecto porque permite aplicar conocimientos de desarrollo de software en una situación real y entregar una solución que pueda ser utilizada por una empresa. Además, se relaciona directamente con el campo laboral de informática, ya que considera programación, bases de datos, desarrollo web, gestión de información y seguridad. El principal aporte del proyecto será entregar una plataforma que permita a los clientes conocer los productos ofrecidos por la empresa y realizar solicitudes de cotización de una manera más sencilla, mientras que la empresa podrá administrar y recibir esta información de forma más organizada. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar una cotizadora web para Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L., que permita mostrar sus productos y facilitar el proceso de cotización de ventanas, perfiles de aluminio y espejos. La plataforma contará con un sitio web donde los clientes podrán revisar los productos, ingresar las características necesarias para realizar una cotización y enviar su solicitud. Además, se considera utilizar una base de datos para almacenar la información y un sistema que permita a la empresa gestionar las solicitudes recibidas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que considera el levantamiento y análisis de requerimientos, desarrollo de soluciones tecnológicas, programación, gestión de información, integración de sistemas y seguridad. Las competencias seleccionadas serán necesarias para analizar las necesidades de la empresa, diseñar y desarrollar la plataforma, administrar la información de los productos y cotizaciones, integrar el frontend con el backend y aplicar medidas de seguridad para proteger la información. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona directamente con mis intereses profesionales, ya que mis principales áreas de interés son el desarrollo de software y la ciberseguridad. La creación de esta plataforma me permitirá seguir practicando programación y desarrollo web, además de incorporar aspectos de seguridad dentro del proyecto. Realizar este proyecto también me permitirá adquirir experiencia trabajando con una necesidad real de una empresa, lo que considero importante para mi desarrollo profesional y para prepararme para futuros trabajos relacionados con el desarrollo de software y la ciberseguridad. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Considero que el proyecto es posible de desarrollar durante el semestre, ya que se utilizarán tecnologías y conocimientos que he aprendido durante la carrera, como HTML, CSS, JavaScript, Python, Django y bases de datos. Además, cuento con un computador y las herramientas necesarias para desarrollar y probar la plataforma. Un factor que facilita el desarrollo es que ya existe una empresa interesada en el proyecto y que puedo conocer directamente sus necesidades. También puedo utilizar herramientas de apoyo como documentación técnica y herramientas de inteligencia artificial para resolver dudas y mejorar el desarrollo. Entre las posibles dificultades se encuentran el tiempo disponible durante el semestre, problemas técnicos y cambios en los requerimientos de la empresa. Para solucionarlos, se planificará el desarrollo por etapas, priorizando las funciones principales de la cotizadora y realizando pruebas durante el proceso. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web de cotización para Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L., que permita presentar sus productos y facilitar el proceso de cotización para sus clientes. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y analizar los requerimientos de la empresa para definir las funcionalidades de la plataforma. - Diseñar la arquitectura de la solución, los modelos de datos relacionales y las interfaces de usuario (UX/UI) para la plataforma web, la aplicación móvil y los dashboards. - Desarrollar el frontend y backend utilizando tecnologías web. - Implementar una base de datos para gestionar productos, clientes y solicitudes de cotización. - Desarrollar el sistema de cotización de acuerdo con las características y requerimientos definidos por la empresa. - Desarrollar una aplicación móvil conectada a la API REST. - Implementar medidas básicas de seguridad para proteger la información almacenada en el sistema. - Implementar dashboards interactivos para la visualización gráfica de indicadores clave de rendimiento (KPIs) comerciales y operativos. - Realizar pruebas de funcionamiento para detectar y corregir errores de la plataforma. - Validar la solución desarrollada con la empresa para comprobar que cumple con sus necesidades. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo se utilizará una metodología ágil e incremental basada en iteraciones. El proceso se inicia con la especificación de requerimientos y el diseño del modelo de datos e interfaces (Web, Móvil y Dashboards). Posteriormente, el desarrollo se divide en módulos: primero el Backend API REST y la Base de Datos, seguido por la plataforma Web responsive y el configurador/motor de cálculo. En paralelo se construirá la Aplicación Móvil y los Dashboards interactivos de gestión. Al término de cada iteración se ejecutarán pruebas cruzadas entre ambos integrantes del equipo, garantizando el control de versiones en GitHub y la integración continua del sistema antes de su despliegue final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidad de competencia | Nombre de actividad/tarea | Descripción de actividad/tarea | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos | Reunirse con la empresa para identificar sus necesidades, proceso actual de cotización, productos, clientes, instalaciones, transporte y funcionalidades esperadas para la solución web y móvil. | Reuniones con la empresa, computador, documentación, entrevistas | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Los requerimientos podrán ajustarse según las necesidades detectadas. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Análisis y priorización de requerimientos | Analizar, clasificar y priorizar los requerimientos funcionales y no funcionales considerando clientes, administradores y personal encargado de las instalaciones. | Documentación, casos de uso, herramientas de modelamiento | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Se definirán las funcionalidades prioritarias del sistema. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Diseño de arquitectura de la solución | Diseñar la arquitectura general considerando plataforma web, backend, API REST, base de datos, aplicación móvil y sistema de dashboards interactivos. | Diagramas, documentación técnica, Figma, herramientas de modelamiento | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Se utilizará una arquitectura modular que permita futuras ampliaciones. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Diseño de interfaz y experiencia de usuario | Diseñar las interfaces de la plataforma web y aplicación móvil considerando usabilidad, navegación, accesibilidad y adaptación a distintos dispositivos. | Figma, computador, HTML, CSS | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | El diseño será revisado antes de comenzar la implementación. |
| Gestión de información | Modelamiento de base de datos | Diseñar la estructura necesaria para almacenar clientes, usuarios, productos, materiales, cotizaciones, medidas, proyectos, instalaciones y datos históricos para análisis. | MySQL/PostgreSQL, Django ORM, herramientas de modelamiento | 1-2 semanas | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | La estructura deberá permitir generar información para los dashboards. |
| Desarrollo de software | Desarrollo del backend y API REST | Implementar la lógica de negocio mediante Django y una API REST que centralice el acceso a los datos y funcionalidades del sistema. | Python, Django, Django REST Framework, Git | 2 semanas | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | La API será utilizada por la plataforma web y la aplicación móvil. |
| Desarrollo de software | Desarrollo de la plataforma web | Implementar catálogo de productos, formularios, usuarios, solicitudes, cotizaciones y funcionalidades administrativas mediante una interfaz web responsive. | HTML, CSS, JavaScript, Django, editor de código | 2 semanas | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Se realizarán pruebas en computadores y dispositivos móviles. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Implementación del motor de cotización | Desarrollar la lógica para calcular automáticamente los valores de las cotizaciones considerando medidas, metros cuadrados, productos, refuerzos, instalación, transporte y reglas comerciales. | Python, Django, JavaScript, base de datos | 2 semanas | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Los cálculos serán validados con la empresa utilizando casos reales. |
| Programación y desarrollo de software | Desarrollo de aplicación móvil | Desarrollar una aplicación móvil conectada a la API REST para permitir la consulta y gestión de información relacionada con clientes, cotizaciones, proyectos e instalaciones. | Android Studio, Kotlin, API REST, Git | 2 semanas | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | La aplicación utilizará la misma fuente de datos que la plataforma web. |
| Integración de sistemas computacionales | Integración de plataforma web, API, aplicación móvil y base de datos | Integrar los diferentes componentes de la solución, verificando la comunicación y consistencia de la información entre la plataforma web, aplicación móvil, API y base de datos. | Django REST Framework, API, MySQL/PostgreSQL, Git | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Se comprobará que los datos se mantengan sincronizados entre los componentes. |
| Gestión de información | Implementación de dashboards interactivos | Configurar dashboards interactivos que permitan visualizar información sobre cotizaciones, ventas, productos, clientes, proyectos, estados y otros indicadores relevantes para la empresa. | Power BI, base de datos/API, herramientas de visualización | 2 semanas | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Los indicadores serán definidos de acuerdo con las necesidades de gestión de la empresa. |
| Seguridad de sistemas computacionales | Implementación de seguridad | Aplicar mecanismos de autenticación, autorización, validación de datos, protección de endpoints, control de acceso y manejo seguro de la información. | Django, API, documentación técnica, herramientas de testing | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Se revisarán posibles vulnerabilidades antes del despliegue. |
| Aseguramiento de la calidad del software | Pruebas funcionales y de integración | Realizar pruebas sobre la plataforma web, API, aplicación móvil, motor de cotización, base de datos y dashboards para detectar errores y problemas de integración. | Casos de prueba, navegadores, dispositivos móviles, base de datos | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Se documentarán los resultados de las pruebas realizadas. |
| Aseguramiento de la calidad del software | Correcciones y optimización | Corregir errores detectados durante las pruebas, optimizar procesos y mejorar la experiencia de usuario. | Código fuente, resultados de testing, herramientas de desarrollo | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Se priorizarán los errores que afecten funcionalidades críticas. |
| Integración de sistemas computacionales | Despliegue de la solución | Configurar el entorno de producción y desplegar la plataforma web, backend, API y base de datos, dejando preparada la infraestructura para el funcionamiento de la aplicación móvil y dashboards. | Servidor/hosting, dominio, Git, Django, base de datos | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Se realizarán pruebas en el entorno productivo. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Validación con la empresa | Presentar la solución a la empresa, realizar pruebas con usuarios y validar que las funcionalidades web, móviles y de gestión respondan a las necesidades identificadas. | Sistema desarrollado, aplicación móvil, dashboards, reuniones | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | La retroalimentación podrá generar ajustes finales. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Documentación técnica y de usuario | Elaborar documentación relacionada con la arquitectura, base de datos, API, funcionalidades, aplicación móvil, dashboards, seguridad y utilización del sistema. | Documentación, diagramas, capturas, código fuente | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | La documentación respaldará técnicamente el proyecto. |
| Desarrollo de soluciones tecnológicas | Entrega y presentación final | Preparar el sistema, aplicación móvil, dashboards, documentación, evidencias y presentación final del proyecto para su evaluación. | Sistema final, aplicación móvil, dashboards, documentación y presentación | 1 semana | Martin Carriel y Maximiliano Leiva | Se verificará el funcionamiento de los componentes antes de la presentación. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento requerimientos | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y priorización de requerimientos |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura de la solución |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz y UX |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelamiento de base de datos |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend y API REST |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo plataforma web |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor de cotización |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo aplicación móvil |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Web + API + App + BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboards interactivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Despliegue de la solución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Validación con la empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Documentación técnica y de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  | x |  |
| Entrega y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |