DUOC UC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Sede Plaza Norte — Ingeniería en Informática

PTY4614 — Capstone

DEFINICIÓN DEL PROYECTO APT

Cotizadora Web — Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L.

Plataforma web de cotización online para una empresa de venta e instalación de ventanas, perfiles de aluminio y espejos

Integrantes

Maximiliano Andrés Leiva Rozas — 21.800.306-0

Martín Ignacio Carriel Galaz — 21.685.719-4

Fase 1 — Evaluación Sumativa (20%) · Semana 4

2026

Índice

1. Abstract	3

2. Abstract en español	4

3. Descripción del Proyecto APT y su relevancia	5

3.1 En qué consiste el proyecto	5

3.2 Relevancia del proyecto	6

4. Relación con las competencias del Perfil de Egreso	7

4.1 Calidad de Software	7

4.2 Gestión de Proyectos	7

4.3 Modelamiento y Programación de Base de Datos	8

4.4 Desarrollo y Arquitectura de Software (Desarrollo Web y Móvil Full Stack)	8

5. Relación con los intereses profesionales	9

5.1 Intereses de Maximiliano Leiva	9

5.2 Intereses de Martín Carriel	9

5.3 Intereses compartidos por el equipo	10

6. Factibilidad del proyecto en el marco de la asignatura	11

6.1 Factibilidad de tiempo	11

6.2 Factibilidad de recursos y materiales	11

6.3 Factores externos y dificultades previstas	12

7. Objetivos	13

7.1 Objetivo general	13

7.2 Objetivos específicos	13

8. Propuesta metodológica	14

8.1 Etapas de la metodología	14

8.2 Organización del trabajo en equipo	14

9. Plan de trabajo	16

10. Carta Gantt	18

11. Determinación de evidencias	19

12. Individual conclusions	21

12.1 Conclusion — Maximiliano Leiva	21

12.2 Conclusion — Martín Carriel	21

13. Individual reflections	23

13.1 Reflection — Maximiliano Leiva	23

13.2 Reflection — Martín Carriel	23

# 1. Abstract

The APT project consists of the design and subsequent development of an integrated quotation and commercial management solution for a company dedicated to the sale and installation of windows and mirrors. The solution comprises a responsive web platform for customers and administrators, a mobile application for field operators, and a REST API that centralises the business logic. The project seeks to provide a technological answer to the current quotation process, which is carried out mainly through WhatsApp messages or telephone calls and does not rely on a dedicated system.

The proposed system includes a parametrisable product catalogue, a quotation engine that calculates prices from dimensions, materials, components, installation and transport, and a technical rules engine that automatically determines reinforcements and hardware and validates dimensional limits. It also provides traceability of the commercial cycle through defined states, conversion of approved quotations into projects, scheduling of installations, interactive management dashboards with commercial and operational indicators, and role-based access with authentication and auditing. The mobile application allows field operators to consult their schedule, update the status of an installation in real time, capture evidence and request corrections to previously recorded measurements.

At this stage, the project is focused on defining and designing the solution before its complete implementation. An initial HTML mockup has already been developed in order to establish the structure and the visual organisation of the future platform. The development stage will incorporate frontend technologies such as HTML, CSS and JavaScript, a cross-platform framework for the mobile application, and a backend built with Python, Django and Django REST Framework, together with a relational database and version control tools such as Git and GitHub. The project also includes data modelling, documentation, testing, validation and deployment activities.

The project is carried out by a team of two students, Maximiliano Leiva and Martín Carriel, who share all the stages of the process evenly: requirements analysis, architecture and interface design, database modelling, backend, web and mobile development, integration, testing and documentation. This work method allows both members to develop the same set of competencies instead of specialising in a single area. The proposal is relevant to the Information Technology field because it integrates web and mobile development, API design, database management, project planning, software testing and the deployment of a technological solution oriented towards a concrete business need.

# 2. Abstract en español

El Proyecto APT consiste en el diseño y posterior desarrollo de una solución tecnológica integral de cotización y gestión comercial para una empresa dedicada a la venta e instalación de ventanas y espejos. La solución está compuesta por una plataforma web responsive orientada a clientes y administradores, una aplicación móvil destinada a los operarios que trabajan en terreno y una API REST que centraliza la lógica de negocio. El proyecto busca entregar una respuesta tecnológica al actual proceso de cotización de la empresa, el cual se realiza principalmente mediante WhatsApp o llamadas telefónicas y no cuenta con un sistema especializado.

El sistema propuesto incorpora un catálogo parametrizable, un motor de cotización que calcula los precios a partir de dimensiones, materiales, componentes, instalación y transporte, y un motor de reglas técnicas que determina automáticamente refuerzos y herrajes y valida los límites dimensionales. Además, contempla la trazabilidad del ciclo comercial mediante estados definidos, la conversión de cotizaciones aprobadas en proyectos, la planificación de instalaciones, dashboards interactivos con indicadores comerciales y operativos, y un esquema de autenticación, roles y auditoría. La aplicación móvil permitirá a los operarios consultar su agenda, actualizar el estado de cada instalación en tiempo real, registrar evidencia y solicitar rectificaciones de medidas previamente ingresadas.

En esta etapa, el proyecto se encuentra enfocado en la definición y el diseño de la solución antes de su implementación completa. Actualmente se dispone de una maqueta inicial desarrollada en HTML, que permite establecer la estructura y la organización visual de la futura plataforma. Para las siguientes etapas se contempla la utilización de tecnologías frontend como HTML, CSS y JavaScript, un framework multiplataforma para la aplicación móvil, y un backend en Python con Django y Django REST Framework, además de una base de datos relacional y herramientas de control de versiones como Git y GitHub. También se consideran actividades de modelamiento de datos, documentación, pruebas, validación y despliegue.

El proyecto es desarrollado por un equipo de dos integrantes, Maximiliano Leiva y Martín Carriel, quienes reparten de manera pareja todas las etapas del proceso: análisis de requerimientos, diseño de arquitectura e interfaz, modelamiento de la base de datos, desarrollo backend, web y móvil, integración, pruebas y documentación. Esta forma de trabajo permite que ambos desarrollen el mismo conjunto de competencias en lugar de especializarse en un área única. La propuesta es pertinente para el área de Informática, ya que integra desarrollo web y móvil, diseño de APIs, gestión de bases de datos, planificación de proyectos, pruebas de software y la puesta en marcha de una solución tecnológica orientada a una necesidad concreta de una empresa.

# 3. Descripción del Proyecto APT y su relevancia

Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. comercializa e instala ventanas de aluminio y PVC, ventanas con termopanel, perfiles y espejos. Toda su operación comercial se sostiene hoy sobre canales informales: el cliente escribe por WhatsApp o llama por teléfono, describe verbalmente lo que necesita, y la empresa responde con un valor estimado que se calcula manualmente a partir de la experiencia del dueño. No existe un sitio web, un catálogo consultable ni un registro estructurado de las solicitudes recibidas.

Esta forma de operar genera cuatro consecuencias concretas: los tiempos de respuesta dependen por completo de la disponibilidad de una persona; las solicitudes no quedan registradas de manera trazable, por lo que resulta difícil retomar una cotización antigua o medir cuántas se convirtieron en venta; los clientes no pueden conocer los productos ni estimar un valor de forma autónoma; y el conocimiento de las reglas de cálculo (precios por metro cuadrado, refuerzos según medidas, recargos por instalación y transporte) reside solo en la experiencia del dueño y no en un sistema.

## 3.1 En qué consiste el proyecto

El proyecto consiste en diseñar y desarrollar una plataforma web de cotización que reemplace ese proceso manual por un sistema estructurado. La solución contempla los siguientes componentes:

- Sitio web público y catálogo: presentación de la empresa y visualización de ventanas, perfiles de aluminio, PVC y PVC con termopanel, con sus características técnicas.

- Configurador y motor de cotización: formulario donde el cliente ingresa medidas, material y componentes, y el sistema calcula automáticamente el valor considerando metros cuadrados, refuerzos obligatorios según dimensiones, instalación y transporte.

- Gestión de cuentas y solicitudes: registro e inicio de sesión, historial de cotizaciones, seguimiento de estados (enviada, aprobada, rechazada), solicitud de asistencia, contacto por correo y rectificación de medidas ingresadas previamente.

- Backend y API REST: lógica de negocio centralizada en Django y Django REST Framework, consumida tanto por la web como por la aplicación móvil.

- Base de datos relacional: almacenamiento estructurado de clientes, usuarios, productos, materiales, parámetros de cálculo, cotizaciones, medidas, proyectos e instalaciones.

- Aplicación móvil: apoyo a los operarios de terreno para consultar la agenda de instalaciones y registrar o rectificar medidas en el lugar.

- Dashboards de gestión: visualización de indicadores de cotizaciones emitidas, tasa de conversión, productos más solicitados, proyectos e instalaciones.

- Panel administrativo y seguridad: autenticación, control de accesos por rol, validación de datos y registro de auditoría sobre cambios en parámetros y precios.

## 3.2 Relevancia del proyecto

El proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque reproduce, a escala reducida, el trabajo real de un equipo de desarrollo: se parte de un proceso de negocio existente y no documentado, se levantan requerimientos con un cliente real, se traduce ese levantamiento en una arquitectura y un modelo de datos, se construye la solución, se integra, se prueba, se despliega y se valida con el usuario final. No se trata de un enunciado teórico, sino de una necesidad verificable de una empresa que hoy pierde tiempo y trazabilidad por no contar con un sistema.

El impacto esperado es medible. Para la empresa: reducción del tiempo empleado en responder cada cotización, registro trazable de todas las solicitudes, formalización de las reglas de cálculo en un sistema parametrizable en lugar de en la memoria de una persona, y visibilidad de indicadores comerciales que hoy no existen. Para los clientes: posibilidad de conocer los productos y obtener un valor estimado de forma autónoma y a cualquier hora, sin depender de que alguien conteste el teléfono.

Para el equipo, la relevancia profesional está en que el proyecto obliga a integrar competencias que en la malla se trabajan por separado: análisis de requerimientos, diseño de interfaz, modelamiento de datos, desarrollo frontend y backend, integración de plataformas, seguridad y pruebas. Es precisamente el tipo de trabajo transversal que se espera de un ingeniero informático en su primer empleo.

# 4. Relación con las competencias del Perfil de Egreso

El proyecto involucra las cuatro competencias del Perfil de Egreso de Ingeniería en Informática. A continuación se especifica cómo se utilizará cada una y con qué actividades concretas del plan de trabajo se vincula.

## 4.1 Calidad de Software

El motor de cotización toma decisiones económicas: un error de cálculo entrega al cliente un precio equivocado. Por esta razón, la validación no es una etapa final sino una actividad transversal del proyecto.

- Diseñar pruebas de validación: elaboración de casos de prueba para el registro e inicio de sesión, el flujo completo de solicitud de cotización, el cálculo del motor de precios, la rectificación de medidas, los endpoints de la API REST y el control de accesos.

- Aplicar pruebas de validación: ejecución de pruebas unitarias sobre las reglas de cálculo, pruebas de integración entre web, API, base de datos y aplicación móvil, y pruebas de la API con herramientas como Postman. Las pruebas de una funcionalidad las ejecuta preferentemente el integrante que no la desarrolló (revisión cruzada).

- Desarrollar mejoras a partir de los resultados: registro de los defectos detectados, priorización de los que afectan funcionalidades críticas y documentación de las correcciones aplicadas.

## 4.2 Gestión de Proyectos

Al tratarse de un proyecto de dos integrantes con un plazo fijo, la planificación y el control del avance son condición para completarlo.

- Planificar: definición del alcance, de las etapas y del plan de trabajo del apartado 9, con actividades, recursos, duración, responsables y resultados esperados, ordenados en la carta Gantt del apartado 10.

- Controlar: reuniones periódicas de avance con registro de acuerdos, uso del historial de commits de GitHub como evidencia objetiva del trabajo realizado, y evaluación de alternativas cuando una funcionalidad resulte más compleja de lo estimado. El alcance está priorizado, distinguiendo funcionalidades esenciales de funcionalidades deseables, de modo que exista una decisión posible cuando el tiempo sea insuficiente.

## 4.3 Modelamiento y Programación de Base de Datos

La plataforma debe almacenar clientes, usuarios, productos, materiales, perfiles, parámetros de cálculo, cotizaciones, medidas asociadas a cada solicitud, rectificaciones, proyectos e instalaciones. La escalabilidad es un requisito explícito: la empresa incorpora productos y materiales nuevos con frecuencia.

- Diseñar el modelo: elaboración del modelo entidad-relación y del modelo relacional, definiendo entidades, atributos, claves y relaciones, con normalización orientada a evitar redundancia y a permitir la incorporación de nuevos productos sin modificar el código.

- Implementar el modelo: construcción de la base de datos a partir del diseño y su integración con el backend mediante el ORM de Django, incluyendo las estructuras necesarias para alimentar los dashboards de gestión.

## 4.4 Desarrollo y Arquitectura de Software (Desarrollo Web y Móvil Full Stack)

Es la competencia con relación más directa con el proyecto, ya que su finalidad es construir una solución de software que resuelva una necesidad concreta.

- Construir: desarrollo del frontend responsive con HTML, CSS y JavaScript y del backend con Python y Django, a partir de la maqueta y del diseño previamente definidos.

- Integrar: conexión entre la interfaz web, la aplicación móvil, la API REST, la lógica de negocio y la base de datos, verificando que el flujo de una solicitud de cotización funcione de extremo a extremo y que la información se mantenga consistente entre componentes.

- Implantar: puesta en funcionamiento del sistema en un entorno de despliegue y elaboración de la documentación técnica que permita su mantenimiento posterior.

El uso de Git y GitHub con ramas por funcionalidad, la revisión mutua de los cambios antes de integrarlos a la rama principal y la definición de convenciones comunes de nomenclatura y estructura de carpetas corresponden precisamente a las técnicas de sistematización del desarrollo y el mantenimiento que exige esta competencia.

# 5. Relación con los intereses profesionales

## 5.1 Intereses de Maximiliano Leiva

Mis principales intereses profesionales son el desarrollo de software y la ciberseguridad, y en cinco años me proyecto en un cargo de responsabilidad dentro de una empresa de tecnología en alguna de esas dos áreas, con la aspiración de más adelante desarrollar mis propios proyectos. En mi autoevaluación de competencias identifiqué como fortalezas la integración de sistemas y el inglés técnico, y como áreas por reforzar la programación y la ciberseguridad, que manejo a nivel aceptable y quiero profundizar.

Este proyecto refleja esos intereses de forma directa. En primer lugar, me obliga a trabajar simultáneamente con las tres capas —frontend, backend y base de datos— en lugar de concentrarme en una sola, lo que se conecta con mi objetivo de desempeñarme como desarrollador con visión completa del sistema. Las asignaturas que más me interesaron durante la carrera fueron precisamente Bases de Datos, Programación, Desarrollo de Software e Integración de Plataformas, y este proyecto las utiliza todas al mismo tiempo.

En segundo lugar, incorpora deliberadamente el componente de seguridad que en mis proyectos anteriores, enfocados en e-commerce, había quedado fuera. Como la plataforma manejará datos de clientes y solicitudes de cotización, el proyecto incluye autenticación, autorización, control de accesos por rol, validación de datos, protección de endpoints y auditoría. Ese ajuste respecto de mis trabajos previos es justamente lo que me interesa: pasar de construir sistemas que funcionan a construir sistemas que además resisten.

## 5.2 Intereses de Martín Carriel

Mi foco profesional está en el desarrollo y la arquitectura de software seguro y en la integración de plataformas empresariales, y me proyecto a cinco años como ingeniero de software senior o líder técnico de arquitectura, definiendo soluciones empresariales y coordinando equipos bajo metodologías ágiles. En mi autoevaluación reconocí alto dominio en desarrollo web y móvil, gestión de proyectos, seguridad de la información, integración de sistemas e ingeniería de requisitos, y como áreas por fortalecer la calidad de software automatizada y la gobernanza de datos.

El proyecto se alinea con ese perfil en tres puntos. El primero es el análisis de requerimientos: la empresa no tiene requerimientos documentados y debemos construirlos a partir de su forma actual de operar, que es exactamente el trabajo de traducir una necesidad expresada por un cliente en funcionalidades concretas que me interesa. El segundo es la arquitectura: la solución exige una estructura modular con separación clara entre la API REST, la lógica de negocio, la interfaz web, la aplicación móvil y la base de datos, con la escalabilidad como requisito explícito.

El tercero es que el proyecto ataca directamente una de mis debilidades declaradas. Al incluir un plan e informe de pruebas con validación unitaria, de integración, de API y de reglas de cálculo, me obliga a trabajar el aseguramiento de calidad de forma estructurada y no solo mediante pruebas manuales, que es precisamente la competencia que identifiqué como pendiente para consolidarme como profesional integral.

## 5.3 Intereses compartidos por el equipo

Ambos integrantes coincidimos en el interés por el desarrollo web completo, por la seguridad aplicada al software y por el trabajo con tecnologías ampliamente utilizadas en la industria: HTML, CSS, JavaScript, Python, Django, Git y GitHub. Esa coincidencia fue la razón por la que decidimos repartir las responsabilidades de manera pareja en lugar de dividir el proyecto en áreas separadas. Nos interesa que ambos participemos en el análisis, el diseño, el desarrollo, las pruebas y la documentación, de modo que la experiencia adquirida sea equivalente para los dos y refleje el trabajo colaborativo real de un equipo de desarrollo.

# 6. Factibilidad del proyecto en el marco de la asignatura

## 6.1 Factibilidad de tiempo

La asignatura contempla un semestre de trabajo distribuido en tres fases, plazo suficiente para las etapas definidas en el plan de trabajo. El proyecto no requiere implementar todas sus funcionalidades de manera simultánea: es posible avanzar desde el levantamiento de requerimientos hacia el diseño de interfaz y del modelo de datos, luego construir el backend y la API, después la plataforma web y el motor de cotización, y finalmente la aplicación móvil, los dashboards, la seguridad y las pruebas. Contar con dos integrantes permite además ejecutar actividades en paralelo, lo que reduce el tiempo total respecto de un desarrollo individual.

El alcance está priorizado. El núcleo indispensable corresponde al catálogo, la solicitud de cotización, el motor de cálculo, la cuenta de usuario, la base de datos y la gestión administrativa. La aplicación móvil y los dashboards se abordan una vez estabilizado ese núcleo, de modo que un eventual retraso no comprometa la funcionalidad principal de la plataforma.

## 6.2 Factibilidad de recursos y materiales

El proyecto contempla dos fuentes de recursos claramente diferenciadas: los aportados por el equipo de desarrollo y los financiados por la empresa.

El desarrollo de software es asumido por los dos integrantes del equipo, sin costo para la empresa. Las herramientas necesarias para esta labor corresponden a tecnologías de acceso libre disponibles para los estudiantes: editores de código, HTML, CSS, JavaScript, Python, Django, Django REST Framework, Sqlite en entorno local de desarrollo, Android Studio, Kotlinx para la aplicación móvil, librerías de visualización para los dashboards, y Git junto a GitHub para el control de versiones. No se requiere adquirir licencias ni hardware especializado, y ambos integrantes cuentan con equipos propios para programar y probar la solución. Por su parte, Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. financiará la infraestructura necesaria para operar en un entorno productivo real: hosting, servicio de base de datos en producción, dominio y certificado SSL, junto con su renovación una vez finalizado el período académico. Como el desarrollo y las pruebas se realizan en entornos locales y gratuitos, la contratación de estos servicios sólo resulta necesaria a partir de la etapa de despliegue, planificada para las semanas 14 y 15. A ello se suma la maqueta HTML inicial ya desarrollada, que reduce el tiempo de definición de la interfaz, y el conocimiento adquirido durante la carrera en programación, bases de datos, integración de plataformas y seguridad.

## 6.3 Factores externos y dificultades previstas

Un factor externo favorable es que existe una empresa realmente interesada en el proyecto, con la que es posible conocer directamente las necesidades y validar los resultados. Junto con ello se identifican seis dificultades. La primera es la disponibilidad limitada de información por parte de la empresa para levantar requerimientos y validar la propuesta. La segunda es la complejidad técnica de la integración entre frontend, backend, aplicación móvil y base de datos. La tercera es la posible modificación de requerimientos durante el desarrollo, una vez que la empresa visualice las primeras versiones. La cuarta corresponde a las dificultades de coordinación entre ambos integrantes, considerando horarios y cargas académicas distintas. La quinta es el riesgo de conflictos en el código al trabajar de forma paralela sobre los mismos archivos. La sexta es la formalización de las reglas de cálculo, que hoy constituyen conocimiento tácito del dueño de la empresa y no se encuentran documentadas. A ellas se suma la dependencia de la contratación oportuna del hosting y de la base de datos de producción financiados por la empresa, necesarios a partir de la etapa de despliegue.

Para cada una de estas dificultades se define una forma concreta de abordarla. Frente a la información limitada, se documentarán supuestos explícitos cuando no sea posible obtener un dato, de modo que el desarrollo no se detenga y los supuestos puedan validarse posteriormente. La complejidad de integración se enfrentará integrando de forma temprana y progresiva, probando el flujo completo con una funcionalidad simple antes de implementar las restantes. Los cambios de requerimientos se gestionarán mediante una metodología iterativa e incremental y un alcance priorizado que distinga funcionalidades esenciales de deseables. La coordinación del equipo se resolverá con reuniones periódicas de avance en las que se registren los acuerdos y las tareas asignadas a cada integrante. Los conflictos de código se evitarán utilizando ramas independientes en Git por funcionalidad, con integraciones frecuentes y revisión mutua antes de incorporar cambios a la rama principal. Las reglas de cálculo no documentadas se levantarán a partir de casos reales de cotización ya emitidos por la empresa, validando el motor mediante la comparación de sus resultados con esos casos. Finalmente, ante un eventual retraso en la contratación de la infraestructura, se mantendrá un despliegue de respaldo en un servicio gratuito, de modo que la evaluación de la solución no quede bloqueada.

# 7. Objetivos

## 7.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de cotización para Ventanas y Aluminios Manuel Arellano E.I.R.L. que permita presentar sus productos, calcular cotizaciones de forma automática y centralizar la gestión de las solicitudes de sus clientes.

## 7.2 Objetivos específicos

- Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la empresa para definir las funcionalidades de la plataforma.

- Diseñar la arquitectura de la solución, el modelo de datos relacional y las interfaces de usuario de la plataforma web, la aplicación móvil y los dashboards.

- Desarrollar el frontend web responsive y el backend con API REST utilizando HTML, CSS, JavaScript, Python y Django.

- Implementar una base de datos relacional para gestionar productos, clientes, parámetros, cotizaciones, proyectos e instalaciones.

- Desarrollar el motor de cotización que calcule automáticamente los valores según medidas, materiales, refuerzos, instalación y transporte.

- Desarrollar una aplicación móvil conectada a la API REST para el apoyo de los operarios en terreno.

- Implementar medidas de seguridad de autenticación, autorización, control de accesos y auditoría sobre la información del sistema.

- Implementar dashboards interactivos para la visualización de indicadores comerciales y operativos de la empresa.

- Diseñar y ejecutar pruebas unitarias, funcionales y de integración que permitan detectar y corregir errores de la solución.

- Validar la solución desarrollada con la empresa para comprobar que responde a las necesidades identificadas.

- Documentar la arquitectura, el modelo de datos, las decisiones técnicas, las pruebas y los resultados obtenidos.

# 8. Propuesta metodológica

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil, iterativa e incremental, propia de la disciplina del desarrollo de software. La razón para elegirla es que permite dividir la construcción de la plataforma en etapas y validar progresivamente cada componente, en lugar de esperar hasta el final del semestre para comprobar si la solución funciona; esto resulta especialmente pertinente en un proyecto cuyos requerimientos provienen de una empresa que no los tiene documentados y que podrá modificarlos al ver las primeras versiones.

## 8.1 Etapas de la metodología

1. Levantamiento y análisis de requerimientos con la empresa.

2. Definición y priorización del alcance del proyecto.

3. Diseño de la arquitectura de la solución.

4. Diseño de la interfaz, la navegación y la experiencia de usuario, partiendo de la maqueta HTML existente.

5. Diseño y modelamiento de la base de datos (modelo entidad-relación y relacional).

6. Desarrollo del backend y la API REST.

7. Desarrollo del frontend web responsive.

8. Implementación del motor de cotización y de las reglas técnicas de cálculo.

9. Desarrollo de la aplicación móvil conectada a la API.

10. Integración de los componentes y de la base de datos.

11. Implementación de dashboards interactivos de gestión.

12. Implementación de las medidas de seguridad y auditoría.

13. Pruebas funcionales, unitarias y de integración, con revisión cruzada.

14. Corrección, optimización y mejora.

15. Despliegue de la solución.

16. Validación con la empresa.

17. Documentación técnica y de usuario.

18. Preparación de la entrega y presentación final.

## 8.2 Organización del trabajo en equipo

Las responsabilidades se reparten de manera pareja entre ambos integrantes. En lugar de asignar áreas fijas —un integrante dedicado exclusivamente al frontend y el otro al backend—, cada etapa se divide en tareas equivalentes que se distribuyen en las reuniones de planificación, de modo que ambos participen en el análisis, el diseño, el desarrollo, las pruebas y la documentación. Esta organización se apoya en las siguientes prácticas:

- Reuniones periódicas de planificación y de revisión de avance, con registro de los acuerdos adoptados.

- Uso de ramas independientes en Git por funcionalidad, con integración a la rama principal previa revisión del otro integrante.

- Revisión cruzada: las pruebas de una funcionalidad las ejecuta preferentemente el integrante que no la desarrolló.

- Convenciones comunes de nomenclatura, estructura de carpetas y estilo de código, definidas al inicio del desarrollo.

- Documentación compartida y actualizada de forma continua, no al final del proyecto.

| Integrante | Responsabilidad de seguimiento (las tareas de desarrollo son compartidas) |
| --- | --- |
| Maximiliano Leiva | Coordinación del repositorio y del control de versiones; seguimiento del plan de trabajo y del cumplimiento de la carta Gantt. |
| Martín Carriel | Coordinación de la documentación y del registro de acuerdos; seguimiento del plan de pruebas y de los defectos detectados. |

# 9. Plan de trabajo

El plan de trabajo organiza las actividades necesarias para avanzar desde la definición del proyecto hasta la validación de la solución, indicando para cada una los recursos, la duración estimada, los responsables y las observaciones relevantes. Todas las actividades son ejecutadas por ambos integrantes, conforme a la repartición pareja acordada.

| Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | Reunirse con la empresa para identificar necesidades, proceso actual de cotización, productos, clientes, instalaciones y funcionalidades esperadas. | Reuniones, entrevistas, documentación de la empresa | 1 semana | Los requerimientos podrán ajustarse según lo detectado. |
| Análisis y priorización de requerimientos | Analizar, clasificar y priorizar requerimientos funcionales y no funcionales considerando clientes, administradores y operarios. | Casos de uso, herramientas de modelamiento | 1 semana | Se definen las funcionalidades prioritarias del sistema. |
| Diseño de arquitectura de la solución | Diseñar la arquitectura general considerando plataforma web, backend, API REST, base de datos, aplicación móvil y dashboards. | Diagramas UML, documentación técnica | 1 semana | Arquitectura modular que permita futuras ampliaciones. |
| Diseño de interfaz y experiencia de usuario | Diseñar las interfaces web y móvil considerando usabilidad, navegación, accesibilidad y adaptación a distintos dispositivos. | Figma, HTML, CSS, maqueta inicial | 1 semana | El diseño se revisa antes de comenzar la implementación. |
| Modelamiento de base de datos | Diseñar el modelo entidad-relación y relacional para clientes, usuarios, productos, materiales, parámetros, cotizaciones, medidas, proyectos e instalaciones. | Herramientas de modelamiento, Django ORM | 2 semanas | La estructura debe permitir alimentar los dashboards. |
| Desarrollo del backend y API REST | Implementar la lógica de negocio en Django y una API REST que centralice el acceso a datos y funcionalidades. | Python, Django, Django REST Framework, Git | 2 semanas | La API es consumida por la web y la app móvil. |
| Desarrollo de la plataforma web | Implementar catálogo, formularios, cuentas de usuario, solicitudes, cotizaciones y funcionalidades administrativas en una interfaz responsive. | HTML, CSS, JavaScript, Django | 2 semanas | Se prueba en computadores y dispositivos móviles. |
| Implementación del motor de cotización | Desarrollar la lógica de cálculo considerando medidas, metros cuadrados, materiales, refuerzos, instalación, transporte y reglas comerciales. | Python, Django, JavaScript, base de datos | 2 semanas | Los cálculos se validan con casos reales de la empresa. |
| Desarrollo de la aplicación móvil | Desarrollar una app conectada a la API REST para consulta de agenda de instalaciones y registro o rectificación de medidas en terreno. | Framework multiplataforma, API REST, Git | 2 semanas | Utiliza la misma fuente de datos que la web. |
| Integración de componentes | Integrar web, API, aplicación móvil y base de datos verificando comunicación y consistencia de la información. | Django REST Framework, base de datos, Git | 1 semana | Se comprueba la sincronización entre componentes. |
| Implementación de dashboards | Configurar dashboards que permitan visualizar cotizaciones, conversión, productos, clientes, proyectos e instalaciones. | Librerías de visualización, API REST, base de datos | 2 semanas | Los indicadores se definen con la empresa. |
| Implementación de seguridad | Aplicar autenticación, autorización, validación de datos, protección de endpoints, control de acceso y auditoría. | Django Auth, JWT, logs, herramientas de testing | 1 semana | Se revisan vulnerabilidades antes del despliegue. |
| Pruebas funcionales y de integración | Ejecutar pruebas sobre web, API, app móvil, motor de cotización, base de datos y dashboards. | Casos de prueba, Postman, navegadores, dispositivos | 1 semana | Ejecución con revisión cruzada entre integrantes. |
| Correcciones y optimización | Corregir los errores detectados, optimizar procesos y mejorar la experiencia de usuario. | Código fuente, resultados de pruebas | 1 semana | Se priorizan los errores en funcionalidades críticas. |
| Despliegue de la solución | Configurar el entorno de producción y desplegar web, backend, API y base de datos. | Hosting/servidor, dominio, Git, Django | 1 semana | Se realizan pruebas en el entorno productivo. |
| Validación con la empresa | Presentar la solución, realizar pruebas con usuarios y validar que responde a las necesidades identificadas. | Sistema desarrollado, app móvil, dashboards | 1 semana | La retroalimentación puede generar ajustes finales. |
| Documentación técnica y de usuario | Elaborar documentación de arquitectura, base de datos, API, funcionalidades, seguridad y uso del sistema. | Documentación, diagramas, capturas, código | 1 semana | Respalda técnicamente el proyecto. |
| Entrega y presentación final | Preparar sistema, evidencias, documentación y presentación final para su evaluación. | Sistema final, documentación, presentación | 1 semana | Se verifica el funcionamiento antes de exponer. |

# 10. Carta Gantt

La planificación se distribuye a lo largo de las dieciocho semanas del período académico, respetando la temporalidad de las tres fases de la asignatura: Fase 1 (semanas 1 a 4, definición del proyecto), Fase 2 (semanas 5 a 16, desarrollo) y Fase 3 (semanas 17 y 18, cierre y entrega final).

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis y priorización |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz y UX |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelamiento de base de datos |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend y API REST |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plataforma web |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor de cotización |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación móvil |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Dashboards interactivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Seguridad y auditoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Correcciones y optimización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Validación con la empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Entrega y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

Fase 1: semanas 1 a 4 · Fase 2: semanas 5 a 16 · Fase 3: semanas 17 y 18.

# 11. Determinación de evidencias

Las evidencias permitirán demostrar objetivamente el desarrollo de las actividades planificadas y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Se distinguen las evidencias de avance, que se presentan durante la Fase 2, y las evidencias finales, que se entregan en la Fase 3. La selección responde a un criterio: cada evidencia debe poder asociarse a una actividad concreta del plan de trabajo y a un objetivo específico, de modo que el avance sea verificable y no solo declarado.

| Tipo | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos | Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, con casos de uso y priorización del alcance. | Demuestra que las funcionalidades del sistema se definieron a partir de las necesidades reales de la empresa y no de supuestos, y sirve como línea base para verificar el alcance comprometido. |
| Avance | Bocetos y diseño de interfaz | Bocetos, diagrama de navegación y diseño de las pantallas principales de la plataforma web y de la aplicación móvil. | Evidencia el trabajo de diseño previo a la programación y permite verificar que la interacción del usuario fue planificada antes de escribir código. |
| Avance | Maqueta HTML inicial | Maqueta ya desarrollada que establece la estructura y organización visual del futuro sitio. | Demuestra que la propuesta no se encuentra en una etapa únicamente conceptual y respalda el argumento de factibilidad del proyecto. |
| Avance | Modelo de datos | Modelo entidad-relación y modelo relacional normalizado, con diccionario de datos. | Da cuenta de la competencia de construcción de modelos de datos y permite verificar que la estructura soporta los requerimientos y es escalable. |
| Avance | Repositorio Git/GitHub | Repositorio compartido con historial de commits, ramas por funcionalidad y revisiones cruzadas. | Constituye el registro objetivo del desarrollo progresivo y de la participación equitativa de ambos integrantes, requisito del trabajo en equipo. |
| Avance | Actas de reunión del equipo | Registro de acuerdos, tareas asignadas y decisiones técnicas adoptadas en cada reunión, incluidas las sostenidas con la empresa. | Evidencia la gestión y el control del proyecto, y respalda las decisiones tomadas frente a cambios de requerimientos. |
| Final | Código fuente de la solución | Código del frontend web, backend, API REST, motor de cotización y aplicación móvil. | Es la evidencia directa de la construcción de la solución de software y permite comprobar la implementación de cada funcionalidad comprometida. |
| Final | Plan y casos de prueba | Casos de prueba unitarios, funcionales, de integración y de API, con criterios de aceptación definidos. | Da cuenta de la competencia de diseño de pruebas de validación y permite verificar que la solución se contrastó contra los requerimientos definidos. |
| Final | Informe de resultados de pruebas | Registro de la ejecución de los casos de prueba, defectos detectados, priorización y correcciones aplicadas. | Demuestra la aplicación de las pruebas y el desarrollo de mejoras al producto en función de sus resultados, cerrando el ciclo de aseguramiento de calidad. |
| Final | Sistema desplegado y capturas | Solución en funcionamiento en el entorno de despliegue, con capturas de las funcionalidades y de los dashboards. | Permite comprobar la implantación efectiva de la solución y la integración de todos sus componentes en un entorno operativo. |
| Final | Acta de validación con la empresa | Registro de la presentación de la solución a la empresa, las pruebas con usuarios y su conformidad u observaciones. | Verifica que la solución responde a la necesidad que originó el proyecto, que es el criterio último de logro del objetivo general. |
| Final | Documentación técnica y de usuario | Documentación de arquitectura, modelo de datos, API, seguridad, decisiones técnicas y manual de uso. | Demuestra la sistematización del desarrollo y el mantenimiento, y deja la solución en condiciones de ser mantenida por terceros. |

# 12. Individual conclusions

## 12.1 Conclusion — Maximiliano Leiva

Defining this APT project allowed me to understand how a real business need can be turned into a feasible technological solution. The absence of a dedicated platform for online quotations is not only an inconvenience for the company: it is an opportunity to centralise a process that today depends entirely on a person answering a phone, and to make the pricing rules explicit in a system instead of leaving them in someone's memory.

The project is aligned with the competencies of the Information Technology graduate profile, since it requires requirements analysis, data modelling, software development, integration of different technological components, security, testing and validation. Working with the three layers of the system at the same time — frontend, backend and database — is exactly what I was looking for, because my goal is to become a developer with a complete view of the system rather than a specialist in a single part of it.

I also conclude that the project is feasible. It can be developed progressively during the academic period, it uses accessible technologies that I already know from previous subjects, the workload is shared between two people, and an initial HTML mockup already exists as a starting point. The main risk is the breadth of the scope, and for that reason the plan distinguishes the essential core — catalogue, quotation request, pricing engine, user account and database — from the components that can be built afterwards, such as the mobile application and the dashboards.

Finally, the definition stage confirmed that the adjustment I identified in my initial reflection was the right one: adding a real security layer to a project that, in my previous work, would only have focused on functionality. Authentication, access control by role, data validation and auditing are now part of the plan from the design stage and not an afterthought.

## 12.2 Conclusion — Martín Carriel

The definition of this project confirmed that the most demanding part of a software solution is not writing the code, but understanding the problem well enough to decide what has to be built. The company does not have documented requirements, so the whole proposal had to be reconstructed from the way it currently operates. That work of translating an informal business process into functional and non-functional requirements is precisely the professional activity I want to develop.

The project integrates the four competencies of the graduate profile in a coherent way. It requires designing a modular architecture with a clear separation between the REST API, the business logic, the web interface, the mobile application and the database; it requires a data model that must remain valid as the company adds new products; it requires planning and controlling the work of a two-person team over a full semester; and it requires validating a pricing engine whose errors would have a direct economic consequence for the company.

I also conclude that the project addresses the weakness I identified in my own self-assessment. My testing practice has so far been manual and unstructured, and this project forces me to work with a formal test plan covering unit, integration, API and calculation-rule testing, with cross review between both team members. Strengthening software quality assurance was one of my stated objectives, and the project makes it unavoidable rather than optional.

Regarding feasibility, I consider the proposal realistic provided the scope remains prioritised. The main risks are the integration between components and the possibility that the company modifies its requirements once it sees the first versions. Both are addressed by the iterative and incremental methodology, by integrating early with a simple end-to-end flow, and by documenting explicit assumptions whenever information is not available.

# 13. Individual reflections

## 13.1 Reflection — Maximiliano Leiva

Working on the definition of this project made me realise that developing software involves considerably more than implementing functionalities. Before writing a single line of code we had to analyse a process, decide on an architecture, organise the components and think about how they would communicate with each other. That change of perspective is probably the most valuable thing I take from this phase.

In my self-assessment I recognised that my command of programming and cybersecurity is acceptable rather than advanced, and I see this project as the way to move both forward. The platform will handle customer data and quotation requests, so authentication, authorisation, access control and secure development practices are not optional extras but requirements. Incorporating them from the design stage, instead of adding them at the end, is a habit I want to build now rather than later.

I also value the fact that the project is based on a real company. In previous subjects the requirements were given to us already written; here they do not exist, and the quality of the final solution will depend directly on how well we listen and how carefully we document what we understood. I expect that to be uncomfortable at times, and I think that discomfort is where most of the learning will happen.

Finally, working in a team of two with evenly distributed responsibilities is a deliberate decision rather than a convenience. It would be faster in the short term to divide the project into separate areas, but I would leave the semester knowing only half of the system. Sharing every stage means both of us will have worked on analysis, design, development, testing and documentation, which is closer to the experience I want to have before entering the labour market.

## 13.2 Reflection — Martín Carriel

This first phase made me reflect on how much of an engineer's work happens before any development begins. Defining the scope, identifying the risks, deciding what will not be built and justifying why a solution is feasible required more discussion than I expected, and it made the difference between a list of ideas and an actual project plan.

My professional interest is oriented towards software architecture and secure platform integration, and this project gives me a concrete setting to practise both. Designing a system where a web platform, a mobile application, a REST API and a relational database must remain consistent with each other is a genuine architectural problem, not a simulated one. The requirement that the data model must remain valid as the company adds new products forces me to think about scalability as a design constraint rather than as a desirable property.

I am also aware of my limitations. Automated quality assurance and formal data governance are the areas I rated lowest in my self-assessment, and this project deliberately includes both a structured test plan and an auditing mechanism over parameter changes. I would rather confront those weaknesses in an academic project, where mistakes are correctable, than discover them in a professional environment.

Lastly, this phase reinforced my view of teamwork. Agreeing on conventions, reviewing each other's code before merging and recording the decisions taken in every meeting may seem like overhead in a two-person team, but they are the practices that make a project sustainable. Applying them now, on a project with a real client and a fixed deadline, is the closest approximation to professional software engineering that the degree has offered me so far.