DUOC UC

Sede Plaza Norte

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática

PTY4614 – Capstone

DEFINICIÓN PROYECTO APT

Plataforma Web de Cotización Online para Empresa de Venta e Instalación de Ventanas y Espejos

Estudiante:

Martin Ignacio Carriel Galaz

Fase 1 – Autoevaluación Definición Proyecto APT

2026

# Índice

1. Abstract	3

2. Abstract en español	3

3. Conclusions	5

4. Reflection	5

5. Descripción del Proyecto APT	7

6. Relación con el Perfil de Egreso	9

7. Relación con Intereses Profesionales	11

8. Factibilidad del Proyecto	11

9. Objetivos	13

10. Propuesta Metodológica	13

11. Plan de Trabajo	16

12. Recursos, Facilitadores y Obstaculizadores	16

13. Propuesta de Evidencias	18

# 1. Abstract

The APT project consists of the design and future development of a web-based quotation platform for a company dedicated to the sale and installation of windows and mirrors. The project seeks to provide a technological solution to the current quotation process, which is mainly carried out through WhatsApp or telephone calls and does not have a dedicated website. The proposed system will allow customers to review available products, select different types of windows and profiles, request quotations according to their requirements, create an account, request assistance, contact the company by email, and request corrections to previously submitted measurements.

At this stage, the project is focused on defining and designing the solution before its complete implementation. An initial HTML mockup has already been developed to establish the structure and visual organization of the website. The future development will incorporate frontend and backend technologies, including HTML, CSS, JavaScript and Python with Django, as well as a database and version control tools such as Git and GitHub. The project will also include data modelling, documentation, testing and validation activities. This solution is relevant to the Information Technology field because it integrates software development, database management, project planning, testing and the implementation of a technological solution oriented toward a real business need.

# 2. Abstract en español

El Proyecto APT consiste en el diseño y futuro desarrollo de una plataforma web de cotización para una empresa dedicada a la venta e instalación de ventanas y espejos. El proyecto busca entregar una solución tecnológica al actual proceso de cotización de la empresa, el cual se realiza principalmente mediante WhatsApp o llamadas telefónicas y no cuenta con una página web especializada. El sistema propuesto permitirá a los clientes revisar los productos disponibles, seleccionar diferentes tipos de ventanas y perfiles, solicitar cotizaciones de acuerdo con sus necesidades, iniciar sesión, solicitar ayuda, contactar a la empresa mediante correo electrónico y solicitar rectificaciones de medidas previamente ingresadas.

En esta etapa, el proyecto se encuentra enfocado en la definición y diseño de la solución antes de su implementación completa. Actualmente se dispone de una maqueta inicial desarrollada en HTML, que permite establecer la estructura y organización visual de la futura plataforma. Para las siguientes etapas se contempla la utilización de tecnologías frontend y backend como HTML, CSS, JavaScript y Python mediante Django, además de una base de datos y herramientas de control de versiones como Git y GitHub. También se consideran actividades de modelamiento de datos, documentación, pruebas y validación. La propuesta es pertinente para el área de Informática, ya que integra desarrollo de software, gestión de bases de datos, planificación de proyectos, pruebas y construcción de una solución tecnológica orientada a una necesidad concreta de una empresa.

# 3. Conclusions

The definition of this APT project allowed me to understand how a real business need can be transformed into a feasible technological solution. The lack of a dedicated platform for online quotations represents an opportunity to improve the way customers interact with the company and to centralize the quotation process through a web-based system.

The project is aligned with the competencies of the Information Technology graduate profile, since it involves requirements analysis, software development, database design, integration of different technological components, testing and validation. In addition, the project provides an opportunity to strengthen my professional interests in software architecture, backend and fullstack development, integration between platforms and services, and the implementation of security mechanisms within software solutions.

The project also represents an opportunity to apply technical and organizational knowledge throughout the development process. The design of a structured and maintainable solution, the integration between frontend, backend and database, and the consideration of authentication, authorization and secure development practices are particularly relevant to my professional development.

Finally, the project is considered feasible because it can be developed progressively during the academic period, using accessible technologies and dividing the work into manageable stages. The initial HTML mockup provides a starting point for the solution, while the subsequent development, integration, testing and documentation stages will allow the proposed platform to evolve into a functional solution that responds to the identified business needs.

# 4. Reflection

The development of this APT project represents an opportunity to apply and strengthen my technical knowledge through the design of a solution based on a real business need. The project allows me to understand that developing a software solution involves more than implementing functionalities, since it also requires analyzing requirements, defining an appropriate architecture, organizing the different components and considering how they will interact with each other.

One of the aspects that I consider most relevant to my professional development is software architecture and design. The project provides an opportunity to apply principles related to modularity, separation of responsibilities and maintainability, establishing a structured relationship between the frontend, backend and database. This approach is important for developing solutions that can evolve according to the future needs of the organization.

The project also allows me to strengthen my interests in backend and fullstack development, as well as in the integration of platforms and services. The implementation of the business logic and the communication between the different technological components will allow me to better understand how a complete software solution is built and integrated.

Another important aspect is security. Since the platform will manage user information and quotation requests, it is relevant to consider mechanisms for authentication, authorization and access control, as well as secure development practices. Incorporating these aspects from the design stage can contribute to building a more reliable and robust solution.

Finally, this project represents an opportunity to strengthen my skills in agile project management and technical decision-making. Planning the development, prioritizing functionalities, evaluating technical alternatives and validating the results will contribute to my professional projection toward roles related to software engineering and technical leadership.

# 5. Descripción del Proyecto APT

El Proyecto APT consiste en el diseño y posterior desarrollo de una plataforma web de cotización online para una empresa dedicada a la venta de ventanas y espejos.

Actualmente, el proceso de atención y cotización se realiza principalmente mediante canales como WhatsApp o llamadas telefónicas, sin disponer de una plataforma web propia que permita centralizar y facilitar este proceso. Esta situación puede dificultar la organización de las solicitudes, aumentar el tiempo destinado a responder consultas y limitar las posibilidades de los clientes para conocer los productos y solicitar una cotización de manera autónoma.

La solución propuesta consiste en desarrollar un sistema web que permita a los clientes acceder a información sobre los productos ofrecidos por la empresa y realizar solicitudes de cotización de acuerdo con sus necesidades.

Funcionalidades contempladas para la plataforma

- Visualización de los productos disponibles.

- Consulta de diferentes tipos de ventanas.

- Selección de perfiles de aluminio.

- Selección de perfiles de PVC.

- Selección de ventanas de PVC con termopanel.

- Solicitud de cotizaciones.

- Registro e inicio de sesión de usuarios.

- Solicitud de asistencia.

- Contacto con la empresa mediante correo electrónico.

- Solicitud de rectificación de medidas.

- Gestión de la información necesaria para las solicitudes de cotización.

El proyecto se encuentra actualmente en una etapa inicial de diseño, por lo que las funcionalidades anteriormente descritas corresponden a la solución que se pretende desarrollar y no a funcionalidades completamente implementadas.

Como avance inicial se dispone de una maqueta HTML, cuyo propósito es definir la estructura general de la futura plataforma, organizar sus secciones y establecer una primera representación de la experiencia que tendrá el usuario.

Para la etapa de desarrollo se contempla utilizar tecnologías frontend como HTML, CSS y JavaScript, mientras que para el backend se considera Python utilizando Django. También se contempla implementar una base de datos para almacenar y administrar la información necesaria para el funcionamiento del sistema. Para el control y gestión del código fuente se utilizarán Git y GitHub.

La relevancia del proyecto para el campo laboral de Informática se encuentra en que requiere aplicar conocimientos de análisis, diseño, desarrollo de software, bases de datos, control de versiones, pruebas y documentación para construir una solución orientada a una necesidad empresarial concreta.

# 6. Relación con el Perfil de Egreso

El proyecto se relaciona directamente con diferentes competencias del perfil de egreso asociadas al desarrollo de soluciones informáticas. La pauta establece competencias relacionadas con pruebas de certificación, gestión de proyectos informáticos, construcción de modelos de datos y desarrollo de soluciones de software.

## 6.1 Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria

Esta competencia se relaciona con el proyecto debido a que la plataforma web deberá ser validada antes de considerarse terminada. Para ello, será necesario diseñar y ejecutar casos de prueba que permitan verificar el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades, como el registro de usuarios, inicio de sesión, selección de productos, generación de solicitudes de cotización y solicitudes de rectificación de medidas.

Las pruebas permitirán identificar errores y oportunidades de mejora durante el desarrollo, verificando que la solución responda a los requerimientos definidos. Además, considerando que la plataforma gestionará información de usuarios y solicitudes de cotización, será importante considerar aspectos relacionados con la seguridad y el control de acceso dentro del proceso de validación.

De esta manera, el proyecto permitirá aplicar los siguientes indicadores asociados a esta competencia:

- Diseñar pruebas de validación.

- Aplicar pruebas de validación.

- Analizar los resultados obtenidos.

- Desarrollar mejoras a partir de los resultados de las pruebas.

## 6.2 Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización

Esta competencia presenta una relación directa con el proyecto, debido a que será necesario planificar, organizar y controlar las diferentes actividades asociadas al desarrollo de la plataforma. El proyecto contempla etapas de análisis, diseño, desarrollo, modelamiento de datos, integración, pruebas y documentación, las cuales deberán ser gestionadas de manera ordenada para cumplir con los objetivos establecidos.

Desde mi perspectiva profesional, esta competencia se relaciona especialmente con mi interés en la gestión ágil de proyectos TI y el liderazgo técnico. El desarrollo de la plataforma requiere priorizar funcionalidades, realizar seguimiento del avance y tomar decisiones considerando los requerimientos de la organización, los recursos disponibles y el tiempo establecido para el proyecto.

Además, la planificación y seguimiento de las actividades permitirán identificar posibles dificultades durante el desarrollo y establecer alternativas para mantener controlado el alcance del proyecto. Esto contribuirá a fortalecer mis capacidades de organización, toma de decisiones y gestión técnica, competencias relevantes para mi proyección profesional en el área de desarrollo de software.

## 6.3 Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo

La plataforma requerirá almacenar y administrar información relacionada con usuarios, productos, perfiles, solicitudes de cotización, medidas y otros datos necesarios para el funcionamiento del sistema. Por esta razón, será necesario diseñar un modelo de datos que permita organizar esta información de manera estructurada y coherente con los requerimientos definidos.

El diseño de la base de datos deberá considerar la posibilidad de incorporar nuevos productos, funcionalidades o información en el futuro, evitando que la estructura limite la evolución de la plataforma. Esto se relaciona con mi interés profesional en la arquitectura y diseño de software, ya que una solución correctamente estructurada debe considerar desde sus primeras etapas aspectos de mantenibilidad y capacidad de evolución.

Como evidencia de esta competencia, se contempla desarrollar el modelo de datos de la plataforma, identificando sus principales entidades, atributos y relaciones antes de su implementación. Este modelo permitirá establecer una base estructurada para la integración posterior con el backend y los demás componentes de la solución.

## 6.4 Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos

Esta competencia presenta una relación directa con el proyecto, ya que la finalidad principal es desarrollar una solución de software que permita resolver una necesidad concreta de la empresa. La plataforma deberá integrar diferentes componentes tecnológicos, principalmente frontend, backend y base de datos, para centralizar y facilitar el proceso de solicitud de cotizaciones.

El desarrollo de la solución se realizará utilizando HTML, CSS y JavaScript para el frontend, y Python mediante Django para el backend, además de una base de datos para la persistencia de la información. El código será administrado mediante Git y GitHub, permitiendo mantener un historial de cambios y facilitar el control del desarrollo.

Desde mi perspectiva profesional, esta competencia se relaciona directamente con mis intereses en arquitectura y diseño de software, desarrollo backend y fullstack e integración de plataformas y servicios. La construcción de la plataforma permitirá aplicar criterios de organización y separación de responsabilidades entre sus diferentes componentes, buscando que la solución sea estructurada, mantenible y capaz de evolucionar.

Asimismo, debido a la interacción entre frontend, backend y base de datos, será necesario considerar una correcta integración entre las distintas capas del sistema. También se deberán contemplar buenas prácticas de desarrollo seguro, especialmente en aquellas funcionalidades relacionadas con usuarios y acceso a información.

De esta manera, el desarrollo progresivo e integrado de la solución permitirá aplicar conocimientos técnicos y fortalecer competencias relacionadas con el diseño de software, desarrollo, integración, seguridad y calidad de las soluciones tecnológicas.

# 7. Relación con Intereses Profesionales

El desarrollo del Proyecto APT se alinea de forma directa y estratégica con mis principales intereses profesionales dentro de la carrera de Ingeniería en Informática, los cuales están orientados a la Arquitectura de Software, el Desarrollo Backend y Fullstack, la Integración de Plataformas y Servicios y la Seguridad en Sistemas Computacionales.

A lo largo de mi formación y experiencia práctica previa en la creación de aplicaciones funcionales, he consolidado una fuerte inclinación por el diseño de la lógica de negocio y la estructuración de sistemas robustos. Este proyecto representa un escenario ideal para aplicar estos conocimientos, permitiéndome diseñar una solución desacoplada y modular utilizando el framework Django en el backend, complementado con interfaces web interactivas y consumo ordenado de datos.

Asimismo, el proyecto responde plenamente a mi interés por la Ciberseguridad y el Desarrollo Defensivo. Dado que la plataforma gestionará cuentas de usuarios, solicitudes de cotización, datos de contacto y especificaciones de medidas, resulta fundamental implementar mecanismos rigurosos de autenticación, control de accesos basado en roles (RBAC), validación estricta de formularios y mitigación de vulnerabilidades web comunes (siguiendo estándares OWASP).

Finalmente, liderar técnicamente la construcción de esta solución me permite fortalecer habilidades en metodologías ágiles (Scrum), toma de decisiones arquitectónicas y control de versiones con Git/GitHub, aspectos clave que sustentan mi proyección laboral hacia roles de Ingeniero de Software Senior o Líder Técnico (Tech Lead) en el mercado tecnológico.

# 8. Factibilidad del Proyecto

El proyecto es factible de realizar dentro del marco de la asignatura debido a que su desarrollo puede dividirse en diferentes etapas y actividades que pueden ejecutarse progresivamente durante el periodo académico.

Actualmente existe una maqueta inicial en HTML, lo que permite comenzar el proyecto desde una base previamente estructurada y facilita la definición de la interfaz antes de comenzar con la implementación completa.

Los principales recursos tecnológicos considerados son herramientas disponibles para el desarrollo de software, como HTML, CSS, JavaScript, Python, Django, Git y GitHub. Además, se contempla la utilización de una base de datos para almacenar la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma.

El proyecto también es factible porque no requiere implementar todas sus funcionalidades de manera simultánea. Se puede avanzar desde el diseño de la interfaz hacia el desarrollo frontend, posteriormente incorporar el backend, diseñar e implementar la base de datos, integrar los componentes y finalmente realizar las pruebas correspondientes.

Sin embargo, existen posibles factores que podrían dificultar el desarrollo, principalmente la limitación de tiempo al tratarse de un proyecto individual, la complejidad de integrar frontend, backend y base de datos, la aparición de errores durante la programación y la necesidad de modificar algunos requerimientos durante el desarrollo.

Para abordar estas dificultades, se propone priorizar las funcionalidades principales, dividir el desarrollo en etapas, utilizar Git y GitHub para mantener un control ordenado de los cambios y realizar pruebas progresivas durante el desarrollo. De esta manera, los problemas podrán detectarse y solucionarse antes de avanzar hacia las siguientes etapas.

La planificación por etapas permitirá mantener el alcance del proyecto controlado y concentrar los esfuerzos en las funcionalidades que aporten mayor valor a la solución.

# 9. Objetivos

## 9.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma web de cotización online para una empresa dedicada a la venta de ventanas y espejos, que permita centralizar y facilitar el proceso de consulta y solicitud de cotizaciones de los clientes mediante una solución tecnológica estructurada, funcional y validada.

## 9.2 Objetivos específicos

- Analizar el proceso actual de solicitud de cotizaciones y definir los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la plataforma.

- Diseñar la estructura y la interfaz de la plataforma web considerando las necesidades de los usuarios y los principales productos ofrecidos por la empresa.

- Diseñar un modelo de datos que permita organizar y almacenar la información necesaria para gestionar usuarios, productos, perfiles, medidas y solicitudes de cotización.

- Desarrollar progresivamente los componentes frontend y backend de la plataforma utilizando HTML, CSS, JavaScript y Python con Django.

- Integrar la interfaz, lógica de negocio y base de datos para construir una solución web coherente con los requerimientos definidos.

- Implementar funcionalidades relacionadas con la visualización de productos, registro e inicio de sesión, solicitudes de cotización, asistencia, contacto y rectificación de medidas.

- Diseñar y ejecutar casos de prueba que permitan verificar el funcionamiento de las principales funcionalidades de la plataforma.

- Documentar el proceso de desarrollo, las decisiones técnicas, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.

# 10. Propuesta Metodológica

Para desarrollar el proyecto se propone utilizar una metodología de trabajo iterativa e incremental, debido a que permite dividir la construcción de la plataforma en etapas y validar progresivamente sus componentes.

El desarrollo comenzará con el levantamiento y organización de los requerimientos, identificando las necesidades principales de la empresa y de los usuarios. Esta etapa permitirá establecer las funcionalidades prioritarias que deberá incluir la plataforma.

Posteriormente se realizará el diseño de la solución, considerando la estructura de las páginas, navegación, formularios y organización de la información. La maqueta HTML existente será utilizada como punto de partida para esta etapa.

La siguiente etapa corresponderá al diseño del modelo de datos. Se identificarán las entidades, atributos y relaciones necesarias para almacenar la información de usuarios, productos, perfiles, cotizaciones y medidas.

Una vez definidos los diseños, se procederá con el desarrollo de la solución. El frontend será construido utilizando HTML, CSS y JavaScript, mientras que el backend será desarrollado mediante Python y Django. La base de datos será integrada posteriormente para permitir la persistencia de la información.

El código será administrado mediante Git y GitHub, permitiendo mantener un historial de cambios y facilitar el control de las diferentes versiones desarrolladas.

El desarrollo se realizará progresivamente, incorporando funcionalidades por etapas. Después de implementar cada componente relevante se realizarán pruebas para detectar errores y verificar que el funcionamiento corresponda con los requerimientos definidos.

Finalmente, se realizará una etapa de validación general, en la cual se comprobará la integración de los diferentes componentes y se documentarán los resultados obtenidos, errores encontrados y mejoras realizadas.

## 10.1 Etapas de la metodología

- 1. Levantamiento y análisis de requerimientos.

- 2. Definición del alcance del proyecto.

- 3. Diseño de la interfaz y estructura de navegación.

- 4. Diseño y modelamiento de la base de datos.

- 5. Desarrollo frontend.

- 6. Desarrollo backend.

- 7. Integración con la base de datos.

- 8. Implementación de funcionalidades.

- 9. Pruebas y validación.

- 10. Corrección y mejora.

- 11. Documentación.

- 12. Preparación de la entrega final.

# 11. Plan de Trabajo

El plan de trabajo se organizará de manera progresiva, considerando las actividades necesarias para pasar desde la definición del proyecto hasta la validación de la solución.

| Etapa | Actividad | Recursos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis del problema | Información del proyecto, documentación | Problema y necesidades definidas |
| 2 | Levantamiento de requerimientos | Documentación, análisis | Requerimientos funcionales y no funcionales |
| 3 | Definición del alcance | Requerimientos, planificación | Alcance establecido |
| 4 | Diseño de interfaz | HTML, CSS, bocetos y maqueta | Diseño de la plataforma |
| 5 | Modelamiento de datos | Herramientas de modelamiento | Modelo de base de datos |
| 6 | Desarrollo frontend | HTML, CSS, JavaScript | Interfaces funcionales |
| 7 | Desarrollo backend | Python, Django | Lógica del sistema |
| 8 | Implementación de base de datos | Base de datos, Django | Persistencia de información |
| 9 | Integración | Frontend, backend y BD | Sistema integrado |
| 10 | Implementación de funcionalidades | Código y herramientas de desarrollo | Funcionalidades principales |
| 11 | Pruebas | Casos de prueba, sistema desarrollado | Resultados de validación |
| 12 | Correcciones y mejoras | Resultados de pruebas, código | Sistema mejorado |
| 13 | Documentación | Documentos, capturas y resultados | Documentación del proyecto |
| 14 | Preparación de entrega | Sistema y documentación | Proyecto preparado para presentación |

# 12. Recursos, Facilitadores y Obstaculizadores

## 12.1 Recursos tecnológicos

- Computador para desarrollo.

- Editor de código.

- HTML.

- CSS.

- JavaScript.

- Python.

- Django.

- Base de datos.

- Git.

- GitHub.

## 12.2 Recursos de información

- Requerimientos del proyecto.

- Información de productos y perfiles.

- Requerimientos relacionados con las cotizaciones.

- Información necesaria para las medidas y rectificaciones.

## 12.3 Recursos humanos

El proyecto será desarrollado individualmente, por lo que Maximiliano Leiva asumirá las funciones de líder del proyecto, desarrollador, analista de requerimientos, responsable del diseño, modelador de datos, encargado de pruebas y responsable de la documentación.

## 12.4 Facilitadores

Entre los principales facilitadores se encuentran la existencia de una maqueta HTML inicial, la disponibilidad de herramientas de desarrollo, el conocimiento adquirido durante la carrera y la posibilidad de utilizar tecnologías ampliamente orientadas al desarrollo web.

## 12.5 Obstaculizadores

Los principales obstaculizadores corresponden al tiempo disponible para desarrollar el proyecto, la responsabilidad de realizar individualmente las diferentes tareas y la complejidad que puede surgir durante la integración de frontend, backend y base de datos.

Para disminuir estos riesgos se priorizarán las funcionalidades principales y se realizará un desarrollo progresivo, evitando intentar implementar todas las funcionalidades simultáneamente.

# 13. Propuesta de Evidencias

Las evidencias permitirán demostrar objetivamente el desarrollo de las diferentes actividades y el cumplimiento de los objetivos definidos para el proyecto. La rúbrica establece que las evidencias deben permitir demostrar el logro de las actividades y justificar su selección.

1. Documentación de requerimientos

Se elaborará documentación con los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma.

Justificación: Permitirá demostrar que las funcionalidades del sistema fueron definidas a partir de las necesidades identificadas y que existe una base para orientar el desarrollo.

2. Bocetos y diseño de interfaz

Se generarán bocetos, diagramas y diseños de las principales pantallas de la plataforma.

Justificación: Permitirán evidenciar el proceso de diseño previo a la programación y demostrar cómo se estructurará la interacción del usuario con el sistema.

3. Maqueta HTML

Se utilizará la maqueta HTML inicial como evidencia del avance de la etapa de diseño.

Justificación: Permite demostrar que la propuesta no se encuentra solamente en una etapa conceptual, sino que existe una primera representación de la estructura de la futura plataforma.

4. Modelo de base de datos

Se elaborará un modelo de datos que represente las entidades, atributos y relaciones necesarias para el funcionamiento del sistema.

Justificación: Permitirá demostrar la planificación de la estructura de información que utilizará la plataforma y su relación con los requerimientos definidos.5. Repositorio Git/GitHub

Se utilizará un repositorio para almacenar y controlar las diferentes versiones del código fuente.

Justificación: Permitirá evidenciar el desarrollo progresivo del proyecto, los cambios realizados y la organización del código durante la implementación.

6. Código fuente

Se conservará el código desarrollado correspondiente al frontend, backend y conexión con la base de datos.

Justificación: Constituye una evidencia directa de la construcción de la solución de software y permitirá comprobar la implementación de las funcionalidades definidas.

7. Casos de prueba

Se diseñarán casos de prueba para las funcionalidades principales de la plataforma.

Justificación: Permitirán comprobar que la solución cumple con los requerimientos definidos y detectar errores que deban ser corregidos antes de la entrega.

8. Resultados de las pruebas

Se registrarán los resultados obtenidos durante la ejecución de los casos de prueba.

Justificación: Permitirán demostrar si las funcionalidades fueron validadas correctamente y qué mejoras fueron necesarias durante el proceso.

9. Capturas de la plataforma

Se recopilarán capturas de las diferentes funcionalidades desarrolladas.

Justificación: Permitirán demostrar visualmente el avance de la implementación y la integración de los diferentes componentes del sistema.

10. Documentación final

Se elaborará documentación del proyecto que incluya las principales decisiones técnicas, funcionalidades, modelo de datos, pruebas y resultados.

Justificación: Permitirá demostrar de manera organizada el proceso completo de desarrollo y facilitar la comprensión y mantenimiento de la solución.